附  件1

三元区财政性资金投资项目预结算

评审管理办法

第一章  总  则

第一条  为进一步规范区级财政性资金投资项目对外委托评审及付费行为，根据财政部《关于印发〈财政投资评审管理规定〉的通知》（财建〔2009〕648号）、福建省财政厅《关于修订〈福建省省级财政性资金投资项目对外委托评审及付费管理办法〉的通知》（闽财建〔2008〕141号）、三明市财政局关于印发〈三明市市级财政性资金投资项目对外委托评审管理暂行办法（修订后)〉的通知》（明财办〔2019〕13号）及有关法律法规和行政规定，结合我区评审工作实际，特制订本办法。

第二条  根据三元区财政局对口股室委托，三元区财政投资评审中心（以下简称“评审中心”）具体负责区级财政性资金投资项目预算（招标控制价）、结算评审工作，评审中心需将评审业务按规定程序委托社会中介机构（以下简称“助审机构”）协助评审时，适用本办法。

第三条  由各级财政性资金安排的区属建设项目，预算（招标控制价）、结算送审金额达100万元以上（含100万元）且法律、法规、规章和政府规定的需送区评审中心评审的政府投资建设项目，由评审中心根据规定委托助审机构进行审核。未纳入区级评审范围的建设项目，由建设单位（或代建单位）自行委托符合条件的社会中介机构审核。

第四条  建设单位（或代建单位）编报的需经区发改局立项批复的政府性投资项目，其预算（招标控制价）、结算送审投资额，原则上不得突破已批复的项目概算，因特殊情况确需突破的，应按规定程序办理调概审批手续，否则评审中心原则上不予接收预算（招标控制价）、结算项目送审资料。对未批复概算的项目，按投资估算控制。

第五条  对因客观原因造成项目结算送审金额超出原合同金额5%-10%（含10%）以内的项目，建设单位（或代建单位）必须出具书面报告对超合同金额原因进行分析后，可予以接收评审；对超出原合同金额10%以上的，评审中心不予接收。对采用总价合同的EPC项目，结算送审金额超出合同金额的，原则上评审中心不予接收。

第六条  项目预算（招标控制价）报审时限原则上为建设项目施工图审查批准后一个月内，竣工结算报审时限为竣工验收合格后三个月内。对无特殊原因逾期未办理预算（招标控制价）报审的项目，财政局将暂缓拨付该项目资金；对无特殊原因已竣工验收合格三个月后不办理竣工结算报审的项目，财政局将预留的该项目工程尾款作为基建结余资金处理，收回财政，由此产生的责任应由建设单位自行负责。

第七条  项目建设单位（或代建单位）向区财政评审中心提出投资评审事项时应提供《XX工程预算（招标控制价）、结算送审报告》（附件2），并根据《三明市三元区财政性资金投资项目预算（招标控制价）报审收件明细表》（附件3）、《三明市三元区财政性资金投资项目竣工结算报审收件明细表》（附件4）的送件要求，准备相关项目建设的送审材料，并对送审资料的真实性、合法性、完整性负责。评审中心要求项目建设单位（或代建单位）补充送审材料，相关单位应及时补充送达评审中心。

第八条  三元区财政局将评审项目全部专业内容委托助审机构评审。助审机构提交评审报告初稿，经评审中心复核或评审中心转交委派的专业人员复核，助审机构按照复核意见修正后，才可出具正式评审报告。

第九条  助审机构或助审机构选派的评审人员与被评审项目单位或者评审事项有以下关系的，应当回避。

（一）参与被评审项目代建、招标代理、编制预算或招标控制价、监理、编制结算等相关活动的。

（二）选派的评审人员曾在被评审项目单位任职且离职未满三年的。

（三）选派的评审人员担任被评审项目单位基建、会计顾问或代为办理基建、会计事项的。

（四）与被评审项目单位有直接利益关系的以及其他为保持公正性应回避的事项。

第二章  助审机构入选原则及条件

第十条  助审机构的选取遵循公开、公平、公正的原则，从入选的助审机构库中随机产生。

第十一条  入选助审机构库的条件及优先原则：

（一）依法设立并具有甲级资质的工程造价咨询公司。

（二）具备健全的企业技术档案管理、质量控制、财务管理等内部管理制度，专业技术人员配置齐全，并在三明辖区有固定办公场所。

（三）遵守国家法律、法规；近二年来没有违法、重大违规执业行为；在开展受托评审业务中接受三元区财政局监管并能承担相应责任。

第十二条  助审机构选派的评审人员应符合下列条件：

（一）担任工程专业评审的人员应具备注册造价师等相关执业资格。

（二）从事相关专业工作三年及以上。

（三）职业道德良好，近二年来未受到有关部门处罚，通报、纪律处分或者行政处分。

（四）能够在规定时限内按要求完成受托评审任务，并接受三元区财政局的监管。

第十三条  由评审中心对受委托的助审机构进行综合考评及对委托的项目进行质量抽查，考评结果不合格或存在质量问题的，或一年内助审机构无故累计拒绝委托项目达三次的，或发现有违法违规行为的，经研究后暂停或取消其助审资格，情节严重者两年内不得重新申请入选。

第三章  委托助审程序及管理

第十四条  评审项目需要委托助审时，按如下程序报批：

（一）委托报批：若评审项目需要委托助审的，由评审中心报请三元区财政局审批，报批时应写明委托评审项目名称、评审类型、送审金额、委托评审时限、符合条件助审机构、委托评审费用测算情况及付费渠道等。

（二）确定助审机构：经三元区财政局审批后，由评审中心2名以上工作人员在三明市政务中介服务中心从符合条件的助审机构中随机抽选，每个项目原则上确定三家候选助审机构。若第一候选助审机构因故不能接受委托，由第二候选助审机构承担，以此类推。抽选结果经参与人员共同签字确认并存档备查。

（三）签订合同：根据抽选结果，由评审中心负责联系中选助审机构，草拟《对外委托评审合同》（附件5），由三元区财政局与中选助审机构签订。

中选助审机构无故不得拒绝委托评审任务。若中选助审机构存在本办法第四条规定应当回避的事项，以及其他无法承担此次评审任务的情况，中选助审机构应在接到通知2日内向评审中心提交书面说明，声明放弃此次评审任务，经评审中心核准后，不计入拒绝委托评审项目次数；若同时审核评审中心3个项目的同一助审机构，则暂时不再委托其新项目，以避免其由于工作量大而影响审核质量，直至该助审机构同时审核评审中心的项目数小于3个时方可继续委托其新项目。

- 第十五条  《对外委托评审合同》（附件5）签订后，评审中心项目负责人负责将评审资料交给助审机构，并做好移交目录及登记手续。助审机构接受任务后，应按合同有关要求组建项目评审组并提交评审组人员名单及联系方式，所提交名单须与实际评审人员一致，同时指定评审组负责人负责协调助审过程中的有关事项。评审中心项目负责人应按有关规定负责组织、管理和跟踪助审过程，并对其选派的评审人员是否符合本办法第十二条规定应当满足的条件进行核实；助审机构应在合同约定的时间内完成评审报告，评审报告需经助审人员及助审机构签章并随项目存档。

- 第十六条  评审中心项目负责人在收到助审机构评审报告初稿后，应做好登记手续，确认交付时间，并及时进行复核或转交委派的专业人员复核，提出复核意见；助审人员在接到复核意见后应按评审流程有关规定进行会商、现场复核等工作，并及时调整评审报告。

项目评审结束后（以出具的评审报告为准），评审中心负责办理对外委托评审费用结算，经三元区财政局审批后通过银行转账付费。助审机构申领委托评审费用时应提供正式发票。

第十七条  若单项合同委托评审费用在30万元（含30万元）以上的，应按照《政府采购法》及相关规定，通过公开招标方式产生助审机构。

第四章  助审机构的权利和义务

第十八条  助审机构对受托的评审项目按照科学、客观、公正的原则独立开展评审工作，对评审结论具有保留意见的权利，并按合同约定收取相应的委托评审费用。

第十九条  助审机构接受委托后，必须遵守国家有关法律、法规，按照财政投资评审操作规程等相关规定，在合同约定的时间内向三元区财政局出具评审报告，不得以任何形式将受托评审任务再委托其他中介机构。

第二十条  助审机构应遵守国家有关廉政、保密方面的规定。在评审过程中发现的问题应及时与评审中心沟通，如有疑问或资料不完整，应及时以书面形式向评审中心项目负责人提出，由项目负责人负责催报，不得自行与建设单位、监理单位、施工单位联系；如需现场勘查或会商等，应征得评审中心项目负责人同意，并在项目负责人组织下进行。在执业过程中对被委托项目的情况、评审结论及商业秘密等必须严格保密。

第二十一条  助审机构应妥善保管项目评审资料。

第二十二条  助审机构应对委托项目的评审质量负责。助审机构提交的评审报告初稿经评审中心复核后，如发现质量问题，助审机构应按评审中心要求及时给予更正；助审机构对所出具的评审报告的真实性、完整性、合法性和执业质量负法律责任。

第五章  助审机构评审质量、时效管理

第二十三条  评审任务完成后，评审中心项目负责人对助审机构的评审人员、评审时效、质量及合同履行情况等进行综合考评。

第二十四条  助审机构提交的评审报告初稿与出具的评审结论相比，如超过合同约定的允许偏差值，经评审中心认定属于助审机构评审质量问题的，按合同约定扣减评审费用，并记入评审不良记录；助审机构如因提供不实或内容虚假的评审结论造成不良后果的，应承担相应经济赔偿责任，触犯法律法规的，根据实际情况交由有关部门处理。

助审机构未能在合同约定时限内提交评审报告的，评审中心按合同约定扣罚违约金，直至扣清全部委托评审费用；如有特殊情况，助审机构应及时向评审中心提交书面说明。评审中心现场复核、会商等工作所耗时间，不计入合同约定时限内。

第六章  附  则

第二十五条  委托评审费用参照福建省财政厅《关于修订〈福建省省级财政性资金投资项目对外委托评审及付费管理办法〉的通知》（闽财建〔2008〕141号）规定的付费标准，根据助审机构完成评审项目的净核减率情况，划分为四个档次付费标准计取，具体详见附件《三元区财政性资金投资项目对外委托评审付费标准表》（附件6）；对情况特殊，不适用《三元区财政性资金投资项目对外委托评审付费标准表》计算付费的，由评审中心根据具体情况测算，按程序报批。

第二十六条  本办法由三元区财政局负责解释，自发布之日起施行。原有关规定与本办法不一致的，按本办法规定执行。