三元区沪明情文化街区二期项目投资总概算表

| 序 号 | 工 程 名 称 | 概 算 金 额 （万元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建 筑 工 程 | 安 装 工 程 | 设备及工 器具购置 | 其 他 费 用 | 合 计 |
| 一 | 建筑安装工程费 | 7783.23 | 515.38 | 15.50 |  | 8314.11 |
| （一） | 主体建筑 | 7225.35 | 0.00 | 15.50 |  | 7240.85 |
| 1 | 基坑围护工程 | 1265.00 |  |  |  | 1265.00 |
| 2 | 地下结构工程 | 1792.52 |  |  |  | 1792.52 |
| 3 | 地下建筑工程 | 293.25 |  |  |  | 293.25 |
| 4 | 地上结构工程 | 709.31 |  |  |  | 709.31 |
| 5 | 地上建筑工程 | 1333.42 |  |  |  | 1333.42 |
| 6 | 强电工程 | 532.67 |  |  |  | 532.67 |
| 7 | 通风工程 | 367.36 |  |  |  | 367.36 |
| 8 | 给排水工程 | 211.93 |  |  |  | 211.93 |
| 9 | 弱电工程 | 261.09 |  |  |  | 261.09 |
| 10 | 空调工程 | 313.80 |  |  |  | 313.80 |
| 11 | 电梯 | 45.00 |  |  |  | 45.00 |
| 12 | 夜间亮化工程 | 100.00 |  |  |  | 100.00 |
| 13 | 快速充电桩 |  |  | 12.00 |  | 12.00 |
| 14 | 普通充电桩 |  |  | 3.50 |  | 3.50 |
| （二） | 室外总体工程 | 557.89 | 0.00 | 0.00 |  | 557.89 |
| 1 | 道路，广场，运动场地等 | 159.59 |  |  |  | 159.59 |
| 2 | 绿化工程 | 55.35 |  |  |  | 55.35 |
| 3 | 入口大门 | 20.00 |  |  |  | 20.00 |
| 4 | 围墙 | 120.00 |  |  |  | 120.00 |
| 5 | 入口门卫、大门等 | 30.00 |  |  |  | 30.00 |
| 6 | 标志，标识，标牌 | 50.00 |  |  |  | 50.00 |
| 7 | 室外总体安装工程 | 122.95 |  |  |  | 122.95 |
| （三） | 变配电设备及安装 | 0.00 | 0.00 | 515.38 |  | 515.38 |
| 1 | 变配电设备及安装 |  |  | 515.38 |  | 515.38 |
| 二 | 工程建设其他费用 |  |  |  |  | 3914.57 |
| 1 | 建设单位管理费 |  |  |  |  | 139.72 |
| 2 | 建设工程监理费 |  |  |  |  | 186.91 |
| 3 | 建设工程交易服务费 |  |  |  |  | 3.48 |
| 4 | 工程造价咨询服务费 |  |  |  |  | 54.04 |
| 5 | 研究试验费（含检测、监测费） |  |  |  |  | 30.00 |
| 6 | 勘察费 |  |  |  |  | 66.51 |
| 7 | 设计费 |  |  |  |  | 258.27 |
| 8 | 专项设计费 |  |  |  |  | 100.00 |
| 9 | 施工图预算编制费 |  |  |  |  | 25.83 |
| 10 | 竣工图编制费 |  |  |  |  | 20.66 |
| 11 | 环境影响咨询服务费 |  |  |  |  | 10.06 |
| 12 | 水土保持补偿费 |  |  |  |  | 1.57 |
| 13 | 劳动安全卫生评审费 |  |  |  |  | 10.47 |
| 14 | 场地准备及临时设施费 |  |  |  |  | 41.57 |
| 15 | 工程保险费 |  |  |  |  | 24.94 |
| 16 | 招标代理服务费 |  |  |  |  | 35.47 |
| 17 | 施工图审查费 |  |  |  |  | 11.73 |
| 18 | 防雷装置施工跟踪检测、设计技术评价费 |  |  |  |  | 24.94 |
| 19 | 高可靠性供电费用及临时接电费 |  |  |  |  | 67.20 |
| 20 | 城市基础设施配套费 |  |  |  |  | 24.06 |
| 21 | 消防工程检测检查费 |  |  |  |  | 24.94 |
| 22 | 人防异地建设费 |  |  |  |  | 47.67 |
| 23 | 白蚁防治费 |  |  |  |  | 4.53 |
| 24 | 燃气管线搬迁 |  |  |  |  | 100.00 |
| 25 | 土地出让金 |  |  |  |  | 2600.00 |
| 三 | 基本预备费 |  |  |  |  | 288.86 |
| 四 | 项目总投资 |  |  |  |  | 12517.54 |