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投标邀请书

黄砂化工园地下水污染风险管控及修复项目代建

投标邀请书

招标编号： 

三明市三元区城市建设投资发展集团有限公司、三明市三元开发区建设发展集团有限公司、三明市三元区农林投资发展集团有限公司（被邀请参加投标单位）

招标条件

本招标项目黄砂化工园地下水污染风险管控及修复项目代建单位选取已由会议纪要批准建设，项目业主为三元经济开发区管理委员会，建设资金来自中央补助资金及建设单位多渠道筹措，招标人为三元经济开发区管理委员会，委托的招标代理单位为厦门中达利工程管理有限公司。现决定对该项目的代建进行邀请招标，选定项目代建单位。
工程项目概况
2.1项目名称：黄砂化工园地下水污染风险管控及修复项目代建单位选取；
2.2工程建设地点：三明市三元区；
2.3建设内容及规模：(1)断源工程:针对黄砂园西部片区南侧未开发区域土壤氟化物超标情况，采取水泥窑协同异地处置方式进行修复，修复方量约46384.5立方米。(2)地下水污染风险管控工程:设置垂直防渗帷幕水平向长度1770米，污水提升井7座，污染地下水处理站1座，新建监测井6口。(3)地下水污染原位修复工程:采用长320米的渗透反应墙(PRB)进行原位修复，新建监测井2口。

2.4工程总投资：6000万元，
2.5代建管理费：本项目代建管理费最高限价根据《福建省人民政府关于印发福建省省级政府投资项目代建制管理办法（试行）的通知》闽政〔2023〕2号文要求，参照《基本建设项目建设成本管理规定》（财建〔2016〕504号）中项目建设管理费限额标准进行计取，即最高限价人民币92万元（最终费用由招标人和中标根据实际建设需求另行协商签订）。代建管理费支付办法详见代建协议，最终按财政部门审结或建设单位委托的第三方审核机构审定的工程建设费用的金额为准。

2.6代建范围：黄砂化工园地下水污染风险管控及修复项目建设全过程代建，代建范围包括代表招标人办理有关建设手续；代理招标人审查施工图纸和预算文件；代理招标人并承担设计、勘探、监理、施工、设备等涉及本工程相关的其它项目招标工作；代理招标人加强工程建设资金管理与投资控制，审查项目建设所有合同、协议；代理招标人进行施工现场管理，组织竣工验收，办理工程造价初步审查、竣工决算的审核、审批，竣工资料的存档手续；代表招标人办理该项目竣工后保修期等阶段代建工作、前期规划设计手续等。
2.7项目建设工期及质量要求：2026年实施断源及阻隔工程；2027年实施阻隔及修复工程，实现地下水氟化物、重金属（汞、铅、铍、钡、镍、钴等）、氯化物、硫酸盐、氨氮、PFOA等污染指数较基准年下降10%，并通过成效评估；2028年完成阻隔及修复工程，实现地下水氟化物、重金属（汞、铅、铍、钡、镍、钴等）、氯化物、硫酸盐、氨氮、PFOA等污染指数较基准年下降30%，并通过成效评估。
本项目对投标人的资格审查采用资格后审方式，其资格审查合格条件的内容和标准为：

3.1投标人应具有独立法人资格、良好的财务状况和信誉，同时企业营业执照处于合法有效期内；

3.2投标人应符合《福建省人民政府关于印发福建省省级政府投资项目代建制管理办法（试行）的通知》中第九、十条所规定的相关条件。

本招标项目不接受联合体投标。

招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2026年10 月26 日至2026年10 月 29日，每天上午8时00分至12时00分，下午15时00分至18时00分（北京时间，下同），到厦门中达利工程管理有限公司（福建省三明市三元区新市北路736号沪明新村12幢1117室-1）报名。

投标文件的递交

6.1.投标文件递交截止时间（即投标截止时间，下同）2026年10 月30 日上午09:00:00，提交地点为厦门中达利工程管理有限公司（福建省三明市三元区新市北路736号沪明新村12幢1117室-1）。

6.2.投标文件必须由投标单位法定代表人（或其授权委托人）送达。递交人须持法定代表人资格证明书原件（或企业法定代表人授权委托书原件）、法定代表人身份证复印件（或被授权人的身份证复印件）、购买招标文件凭证原件或复印件等资料递交投标文件。

投标保证金的提交

7.1.投标保证金提交的时间：投标截止时间前；

7.2. 投标保证金提交的金额：   0  元人民币；

7.3.投标保证金提交的方式：以现金包封的形式提交到开标地点，包封袋自备，并于包封袋封面注明项目名称及投标单位名称，密封口须加盖投标人公章或授权委托人签字。

本项目采用最低评标价法的评标办法，本次代建管理费92万元为最高限价基础上，投标价格最低的为本项目的中标人。

联系方式

招标人：三元经济开发区管理委员会

地址：福建省三明市三元区沙州新村33号一层
电话：卢佳楠
联系人：13950900985

招标代理机构：厦门中达利工程管理有限公司
地  址：三明市三元区乾龙新村16幢（汇鑫大厦）17层9-10号
联系人：小林

联系方法：0598-8912531

附件1-1：确认函（格式）

确  认  函

（招标人名称）：

　　我方已于     年   月   日收到你方     年   月   日发出的关于邀请我方参加    （招标项目名称） 投标的“投标邀请书”，并确认参加投标。
　　特此确认。

                             被邀请单位名称：              （盖单位公章）

                             法定代表人：                   （盖章）

年       月       日

投标须知及投标须知前附表

一、投标须知前附表

	项号
	条款号
	内容
	说明与要求

	
	1.1
	工程名称
	黄砂化工园地下水污染风险管控及修复项目代建单位选取

	
	1.1
	招标编号
	 中达利（招标）SM-2026-003号

	
	1.1
	招标人
	三元经济开发区管理委员会

	
	1.1
	招标代理
	厦门中达利工程管理有限公司

	
	2.1
	代建范围
	    三元经济开发区管理委员会市区执法办案中心项目建设全过程代建，代建范围包括代表招标人办理有关建设手续；代理招标人审查初步设计图纸和投资概算；代理招标人审查施工图纸和预算文件；协助招标人并承担设计、勘探、监理、施工、设备等涉及本工程相关的其它项目招标工作；协助招标人加强工程建设资金管理与投资控制，审查项目建设所有合同、协议；代理招标人进行施工现场管理，组织竣工验收，办理工程造价初步审查、竣工决算的审核、审批，竣工资料的存档手续；代表招标人办理该项目竣工后保修期等阶段代建工作、前期规划设计手续（含地块控制图、总平图示意图、现状分析图、周边道路竖向图、规划用地红线图、周边电力电讯图、周边给水排水图等）、取得用地许可、可研报告编制、社会稳定风险评估报告编制、交通影响评价、可研报告获批，完成项目立项。

	
	2.2
	代建内容
	由代建人负责从项目可行性研究报告编制、报批开始，经设计阶段管理、招标预算阶段管理、各项建设审批手续的办理、施工阶段管理及协调工作、竣工验收、项目资料备案、项目资产移交等，直至质量缺陷责任期结束，实行全过程建设组织实施管理和投资管理；负责投资、质量、工期和安全的控制，按合同约定办理项目移交，依法承担项目的安全生产责任，并对项目工程质量承担终身责任。（代建范围和内容在合同签订是另行协商，具体工作内容详合同条款）。

	
	2.3
	项目建设工期要求
	项目建设工期要求：2026年实施断源及阻隔工程，2027年实施阻隔及修复工程，并通过评估，地下水氟化物、重金属（汞、铅、铍、钡、镍、钴等）、氯化物、硫酸盐、氨氮、PFOA等污染指数较基准年下降10%，2028年完成阻隔及修复工程，并通过评估，地下水氟化物、重金属（汞、铅、铍、钡、镍、钴等）、氯化物、硫酸盐、氨氮、PFOA等污染指数较基准年下降30%。

	
	2.4
	项目代建质量要求
	工程竣工验收达到《工程施工质量验收规范》合格及以上标准。

	
	2.5
	投资控制要求
	    代建人保证黄砂化工园地下水污染风险管控及修复项目总投资不超过项目概、预算总投资。

	
	3.1
	资金来源
	中央补助资金及建设单位多渠道筹措

	
	4.1
	合格投标人资格条件
	1.投标人应具有独立法人资格、良好的财务状况和信誉，同时企业营业执照处于合法有效期内；

2.投标人应符合《福建省人民政府关于印发福建省省级政府投资项目代建制管理办法（试行）的通知》中第九、十条所规定的相关条件。

	 
	4.3
	联合体
	招标人不接受 联合体投标

	
	6.1
	踏勘现场和标前会时间地点
	本项目不组织集中踏勘现场和标前会，投标人自行踏勘现场，并承担相应费用及责任。

	
	8.1
	招标文件的澄清
	投标人提交要求澄清文件的方式：投标人要求澄清的内容应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面或电子邮件形式提交给招标人或招标代理机构。

要求澄清的截止时间：在投标截止时间15天前。

招标人发送澄清的方式：书面或电子邮件形式 
投标人领取文本文件的时间和地点：按发布招标公告之日起至获取截止时间前，凭采购单位邀请函至厦门中达利工程管理有限公司领取。

	
	13.2
	代建管理费
	本项目代建管理费最高限价根据《福建省人民政府关于印发福建省省级政府投资项目代建制管理办法（试行）的通知》闽政〔2023〕2号文要求，参照《基本建设项目建设成本管理规定》（财建〔2016〕504号）中项目建设管理费限额标准进行计取，即最高限价人民币92万元。代建管理费支付办法详见代建协议，最终按财政部门审结或建设单位委托的第三方审核机构审定的工程建设费用的金额为准。

代建管理费用及项目费用支付方式：
（1）支付方式根据项目建设的实际情况，在合同签订时另行协商，具体支付方式详合同条款）
投标人的投标报价不得高于最高投标限价，否则按废标处理。

	
	15.1
	投标

有效期
	本招标项目的投标有效期为投标截止期后 90 日历天。

	
	16.1
	投标

保证金
	1、投标保证金金额：9200 元人民币；

2、投标保证金提交的时间：在投标截止时间之前；

3、投标保证金提交的方式：以现金包封的形式提交到开标地点，包封袋自备，并于包封袋封面注明项目名称及投标单位名称，密封口须加盖投标人公章或授权委托人签字。

4、投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

	
	17.1
	投标文件份数
	投标文件：壹套正本 ，肆套副本。

	
	18.1
	投标文件提交地点及截止时间
	1、投标文件提交截止时间：2026年 10月 30日09时00分（北京时间）

2、提交地点：厦门中达利工程管理有限公司（福建省三明市三元区新市北路736号沪明新村12幢1117室-1）

	
	21.1
	开标
	开标时间：2026年 10月30 日09时00分（北京时间）

地    点：厦门中达利工程管理有限公司（福建省三明市三元区新市北路736号沪明新村12幢1117室-1）

	
	27.2
	中标候选人及中标结果公示
	中标候选人：1人

公示方式：发布公告

公示时间：3个日历天

	
	29.1
	合同签订
	中标人在收到中标通知书后 5 日内，应派拟担任本代建项目的项目负责人与招标人联系，商讨签订合同事宜，并在中标通知书发出后的30天内完成书面合同订立。

	
	30.1
	履约担保
	无

	
	32.1
	监管部门
	监督单位：三元经济开发区管理委员会

	
	33.1
	其他
	1、投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，直至授标前招标人发现投标人有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为经查实的，招标人有权取消其投标资格并没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，投标人应当对超过部分进行赔偿；骗取中标的，中标无效；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

2、中标通知书发出后，中标人放弃中标的，或无正当理由在法律规定的时间内不与招标人签订合同的，或在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分进行赔偿。

3、在公示期内，投标人对中标结果如有疑义可以书面形式向监督部门提出，但投诉人应对投诉内容的真实性负责，不得以投诉为名排挤竞争对手，不得进行虚假、恶意投诉，否则应依法承担相应的责任及产生的费用。

4、根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出；招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，招标人将暂停招标投标活动。

5、截标时投标人少于3个的，招标人将依法重新招标。

6、本代建项目承包方式为中标人独立承包，不允许分包、转包。

	
	34.1
	代理费
	代理服务费收费标准：代理服务费收费由中标人支付。A、中标人应当在领取中标通知书前，向招标代理机构一次性付清支付。代理服务费按人民币4600元包干收取。 


二、投标须知

总  则

工程说明

本招标项目的名称、招标编号、招标人名称、招标代理单位名称见投标须知前附表（以下简称“前附表”）第1项至第4 项。

本招标工程其他说明详见招标文件第4章工程建设标准和代建要求中的工程说明。

本招标项目规定的工程代建范围、内容及建设工期、质量要求和投资控制要求。

本招标项目规定的代建服务范围见前附表第5项所述；
本招标项目规定的代建工作内容见前附表第6项所述；

本招标项目的项目建设工期要求要求见前附表第7项所述；

本招标项目的质量要求见前附表第8项所述。

本招标项目的投资控制要求见前附表第9项所述。

资金来源

本工程资金来源见前附表第10项，其中部分资金用于本工程代建合同项下的合格支付。

投标人的资格要求

为履行本招标项目合同的目的，投标人必须是法人或其他组织，至少应满足招标人要求的合格投标人资格条件，具体要求见前附表第11项。`
为具有被授予合同的资格，投标人应提供令招标人满意的资格文件，以证明其符合投标合格条件和具有履行合同的能力。为此，所提交的投标文件中应包括前附表第11项所列的投标人资格合格条件审查资料。
招标人是否接受联合体投标：见前附表第12项规定。

投标人不得存在下列情形之一：

已被行政机关责令停业或停止承接工程任务的；

（2）近三年内承接的建设项目中发生过较大事故以上事故，或者一年内发生过两起以上一般事故，或者有重大违规、违约行为的；

（3）近五年内曾代建的项目后评价结论为不良的。

投标费用
投标人应承担投标文件编制与递交等参加本招标活动所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

踏勘现场
投标人应对工程现场和其周围环境进行踏勘，以便在投标前获取有关编制投标文件和签署实施工程的代建合同所需的各项资料。招标人不组织投标人踏勘现场和标前会，投标人应自行到现场踏勘，并承担现场考察的责任、风险和费用。招标人向投标人提供有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，但招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

投标人在查阅招标文件和踏勘现场后，可以提出要求澄清问题。但所有问题都应以书面形式提交给招标人和招标代理单位，招标人和招标代理单位视情况做出澄清和解答。

招标文件

招标文件的组成

招标文件包括下列内容    

第一章     投标邀请书

    第二章　　 投标须知及投标须知前附表

    第三章　　 合同条款和格式

    第四章　　 工程建设标准和代建要求

    第五章     代建有关资料

    第六章　　 投标文件格式 

    第七章     评标细则

招标文件除7.1内容外，招标人在招标期间发出的澄清文件和其他修改或补充文件，均是招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

招标文件的澄清

投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内向招标代理提出。投标人若对招标文件有任何疑问，应按前附表第14项规定的方式和规定的时间之前发送给招标代理，并由招标人将根据投标人的要求对招标文件做出必要的澄清，招标代理将在投标截止日期前5日按前附表第14项规定的方式将澄清的文件予以发布，但不指明澄清问题的来源。澄清文件作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

招标文件的修改、补充

在投标截止期前5日的任何时候，无论出于何种原因，招标人和招标代理单位可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行必要的修改或补充，所有招标文件的修改或补充将按前附表第14项规定的相同方式发给所有购买招标文件的投标人。招标文件的补充、修改作为招标文件的组成部分，具有约束作用。
招标人在投标须知前附表第14项标明补充招标文件是通过网站和有形市场发布的，投标人应自行留意招标人发出的澄清、修改或补充招标文件，并及时向招标人领取相应的文本文件。投标人未按规定时间、地点领取文本文件的，视同已收到。

为使投标人在编制投标文件时有充分时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可按规定自行决定是否延长投标截止时间。

当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发布的澄清、修改、补充文件为准。

投标文件的编制
投标文件的语言及度量衡单位 

投标人和招标人（招标代理）之间对投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料为其他语言的，必须附中文译文，解释这些文件，应以中文为准。
除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

投标文件的组成

投标文件由资格商务文件组成。

投标文件之资格商务文件主要包括下列内容：

（一）资格审查申请书

（二）资格审查申请书附表   

投标申请人一般情况（含营业执照）

法定代表人资格证明书

授权委托书

近三年企业履约情况表

声明书

（三）投标函

（四）投标函附录

（五）其他资料（如有时）

投标文件的要求

投标文件应包含本须知第11条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当无例外地使用招标文件第6章所规定的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展），包括完整地填写投标函和投标函附表。
投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，具体要求详见招标文件第4章“工程建设标准和代建要求”。
投标人不得以他人名义投标或者违反规定允许他人以自己名义投标。“以他人名义投标”是指投标人挂靠其他单位，或者从其他单位通过转让、租借的方式获取资质证书，或者在其编制的投标文件上加盖、签署其他单位及其法定代表人的印章、姓名等行为。
投标价格

投标人的投标报价，应是投标人的投标文件中提出的各项支付金额的总和。投标报价应包括完成本须知第1、2条中所述的和合同条款上所列招标项目的代建业务所需的全部费用，不得以任何理由予以重复，其根据为招标人向投标人提供的招标文件。

各投标人应根据招标文件见本须知前附表第15项所规定的要求，编制其投标报价，投标报价不得超过招标文件投标须知前附表第15项公布的代建管理费最高限价，否则按否决投标处理。
所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税金和其它应缴纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中。

投标和支付所使用的货币

本工程的投标应以人民币报价,合同实施时亦以人民币支付。
投标有效期
投标有效期见本须知前附表第16项所规定的期限，在此期限内，凡符合招标文件要求的投标文件均保持有效。

如果出现特殊情况，招标人在原定投标有效期满之前，可要求投标人将投标有效期延长一段时间。这种要求和投标人的答复应以书面方式进行。投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。同意延期的投标人，不需要也不允许修改他的投标文件，但需要将其投标保证金延长相同的时间。在延长的投标有效期内，本须知第16条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。
投标保证金

投标人应提供一份本须知前附表第17项所述金额和规定的提交形式的投标保证金，此保证金是投标文件的一个组成部分。

对于未能按要求提交投标保证金的投标，将被视为不响应招标文件而予以拒绝。

招标人在中标公示期结束后的5个工作日内（因投标人投诉或质疑可能造成重新评标的，在投诉或质疑处理完后5个工作日内，但应告知投标人推迟退还投标保证金的原因），退还中标候选人以外的投标人的投标保证金。在中标人与招标人签订合同（中标人需提交履约担保，包括中标人已按招标文件规定提交履约担保）后五个工作日内按前述规定的办法将投标保证金退还中标人以及其他中标候选人。
投标人有下列情况发生时，其投标保证金将被没收：

投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

隐瞒真实情况，弄虚作假的
投标人拒绝按《评标细则》规定改正投标价；

对评标定标施加影响，扰乱正常的开标评标秩序的；
中标人未能在规定期限内提交履约担保并签署合同协议书的；

因中标人违法行为导致中标被依法确认为无效的。

投标文件的份数和签署

投标人应按前附表第18项规定提交投标文件。

投标文件的递交
投标文件的提交

投标人应按前附表第19项所规定的地点及截止时间提交投标文件。

投标文件递交的截止时间
递交投标文件的截止时间见前附表第19项规定。投标人按本招标文件规定合法提交的投标文件，开标后不予退还；

招标人可以按本须知第9条规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及对投标人所制约的截止时间，均应以延长后新的截止时间为准。

到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人当场宣布招标失败，并依法重新组织招标或报原审批或核准部门批准后不再进行招标。

迟到的投标文件

投标人在本须知第18.1条规定的投标截止时间以后递交的投标文件，招标人将拒收。

投标文件的补充、修改与撤回
投标人可以在递交投标文件以后，在本须知第18条规定的投标截止时间之前，可以补充修改或撤回其投标文件。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。在投标截止日期以后，不能更改投标文件。

从投标截止期至投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件，否则根据本须知第16条的规定，该投标人的投标保证金将被没收。

开标

开标
开标程序：

投标文件递交时间截止后，招标代理机构按投标人递交投标文件的顺序启封各自的投标文件；
招标人或其委托的招标代理单位公布各投标报价及相关信息；
投标文件交由评标委员会评审；
开标结束。
开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标结束前当场提出；招标人应当当场作出答复。

评标

评标委员会
评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员由5人（含5人）以上单数组成，其中由福建省综合类评标专家库随机抽取的评标专家不少于评标委员会总人数的三分之二。
评标会议

开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。评标会议由评标委员会主任主持。

评标过程保密
公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料及有关中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密，都不应向投标人或与该过程无公务关系的其他人泄露。

在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同过程中，投标人任何试图影响或干扰招标人和评委会的评标活动，都可能导致其投标被拒绝。

中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标的原因做出任何解释。未中标人不得向评委会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

评标细则
评标委员会按照招标文件第7章“评标细则”规定进行评标。

合同授予
定标方式

招标人应当在收到评标报告后五日内，根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人，确定中标人。使用国有资金投资或者国家融资的项目，招标人应当按照评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。中标人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、未按照招标文件要求在规定期限内提交履约保证金或者中标被依法确认无效的，招标人依法重新组织招标或报原审批或核准部门批准后不再进行招标。

招标人在投标人须知前附表第21项规定的媒介公示中标候选人。依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起三日内，将按前附表第21项规定的方式、时间和媒介进行公示，公示期不得少于三日。

本招标工程合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本招标文件规定所确定的中标人。招标人在授予合同之前有权对投标人递交的投标文件资料进行核实，投标人应对投标文件资料的真实性负责，如发现其所提交的资料不真实，招标人将视其为以弄虚作假方式骗取中标，其中标无效，给招标人造成损失的，应依法承担赔偿责任。

中标通知

招标人应当按规定向中标人发出中标通知，并将中标结果通知所有未中标人；

合同协议书的签订

中标人在收到中标通知书后，按前附表第22项规定的时间内，应派代表在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜。招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
代建人与招标人签订合同协议书的同时，还需与招标人签订廉政合同。
中标人非因不可抗力原因放弃中标、未按照招标文件要求在规定期限内提交履约保证金的，没收投标保证金；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的费用等损失。

公示期内，有关行政监督部门接到投诉的，可以视具体情况书面通知招标人暂停签订合同等活动。

履约担保

在签署代建合同之前，中标人应按合同规定的时限内向招标人提交前附表第23项所规定方式和金额作为履约担保。履约担保有效期至代建实施结束，履约担保在代建实施结束后，28个工作日内退还。
重新招标或经批准不招标

依法必须进行招标的项目有下列情形之一的，招标人应当依法重新招标：     

资格审查合格的潜在投标人不足三个的； 
在投标截止时间届满时提交投标文件的投标人少于三个的； 
所有投标均被作为否决投标处理的；
经评审，有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争，且评标委员会决定否决所有投标的； 
根据本投标须知第15条规定，同意延长投标有效期的投标人少于三个的。 

招标方式已经核准的项目，招标失败后，招标人应重新招标或经原核准机关审查批准，可以调整招标方式。

招标项目监管部门

招标项目所在地监管部门的名称和地址见投标须知前附表第24项。

其他

有关投标须知的其他内容详见投标须知前附表第25项。

  34.异议

34.1. 投标人对开标有异议的，应当在开标结束前当场提出；招标人应当当场作出答复。
34.2.潜在投标人或投标人及其他利害关系人对招标文件或评标结果有异议的，应当在规定的期限内以书面的形式向招标人提出。异议应当包括下列内容：
（一）异议人的名称、地址及有效联系方式；

（二）被异议人的名称（仅适用于对评标结果的异议）；

（三）异议事项的基本事实；

（四）相关请求及主张；

（五）有效线索和相关证明材料。 

异议人是法人的，异议必须由其法定代表人签字并盖公章；与本招标活动有利害关系的自然人提出的，异议必须由异议人本人签字，并附有效身份证明复印件以及与本招标项目有利害关系的证明材料。

34.3.招标人收到对招标文件或评标结果的异议后，应当在3日内作出是否受理的决定，逾期未作出不予受理决定的，自收到异议之日起即视为受理。有下列情形之一的异议，不予受理，并向异议人发出不予受理告知书：

（一）对评标结果有异议的异议人不是本项目的参与者，或者与本项目无任何利害关系；

（二）异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的； 

（三）异议未署具异议人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义提出异议的，异议未经法定代表人签字并加盖公章的；

（四）超过异议时效的。

第三章  工程技术标准和代建要求

一．工程说明    

工程概况

建设内容及规模：(1)断源工程:针对黄砂园西部片区南侧未开发区域土壤氟化物超标情况，采取水泥窑协同异地处置方式进行修复，修复方量约46384.5立方米。(2)地下水污染风险管控工程:设置垂直防渗帷幕水平向长度1770米，污水提升井7座，污染地下水处理站1座，新建监测井6口。(3)地下水污染原位修复工程:采用长320米的渗透反应墙(PRB)进行原位修复，新建监测井2口。

（二）业主提供的现场办公条件：由代建人自行解决。

二．技术标准与规范

本工程建设的技术标准和规范

1.技术标准

本工程的代建人在代建中必须遵守《建设工程项目管理规范（GB、T 50326-2006）》的规定，必须使用中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》规定的标准、规范，以及国家、福建省和项目所在地关于工程建设方面现行标准、规范、规程和办法等文件规定。

2.本招标项目使用的其他技术标准

根据本工程的代建文件要求的特殊工程材料、施工工艺标准，以及本项目专用的技术标准。具体详见合同条款。

其他

代建人在代建工作中使用或参考上述标准、规范以外的技术标准、规范时，应征得委托人或其指定的代表人的同意。

三．代建范围、内容和建设工期

本招标项目代建方式
  本项目采用全过程代建方式。
代建范围

采用全过程代建的代建范围：三元经济开发区管理委员会市区执法办案中心项目建设全过程代建，代建范围包括代表委托人办理有关建设手续；代理委托人审查初步设计图纸和投资概算；代理委托人审查施工图纸和预算文件；协助委托人并承担设计、勘探、监理、施工、设备等涉及本工程相关的其它项目招标工作；协助委托人加强工程建设资金管理与投资控制，审查项目建设所有合同、协议；代理委托人进行施工现场管理，组织竣工验收，办理工程造价初步审查、竣工决算的审核、审批，竣工资料的存档手续；代表委托人办理该项目竣工后保修期等阶段代建工作、前期规划设计手续（含地块控制图、总平图示意图、现状分析图、周边道路竖向图、规划用地红线图、周边电力电讯图、周边给水排水图等）、取得用地许可、可研报告编制、社会稳定风险评估报告编制、交通影响评价、可研报告获批，完成项目立项等。
（三）代建内容

1.建设前期工作的代建内容：

（1）组织编制项目可行性研究报告，代办项目可行性研究报告审批及与该阶段相关的项目规划选址、用地预审等行政许可手续；

（2）依法组织项目勘察、设计等招标活动，协助项目单位签订并监督勘察、设计单位履行合同；

（3）组织开展项目初步设计文件编制工作；

（4）配合办理项目初步设计审批及建设用地规划许可、土地征收、房屋拆迁、消防等有关行政许可手续；

（5）代建合同约定的其他项目前期工作。

2.建设实施阶段的代建内容：

（1）组织开展项目施工图设计，与项目单位沟通协调，在不突破概算的情况下，优化方案，提升项目使用功能；

（2）组织项目预算（施工图预算及相关费用）编制工作，按规定程序报批；

（3）依法组织项目监理、施工（含工程总承包）、主要材料设备采购等招标活动，协助项目单位签订并监督监理、施工、主要材料设备供应单位履行合同；

（4）组织代编项目年度投资计划和基建支出预算，交由项目单位按规定程序报批；

（5）按月向项目单位报送工程进度和资金使用情况，组织代编项目年度财务决算报表；

（6）代办项目建设工程规划许可证、施工许可证、规划报验、消防、人防、竣工验收备案等建设程序要求的手续；

（7）组织项目施工，负责代办项目施工中出现的设计变更、概算调整等报批手续；

（8）协助监理单位组织项目中间验收，会同项目单位组织交工或竣工验收（工程质量验收）；

（9）负责组织代编项目竣工财务决算报告，按规定程序报批；

（10）负责将项目竣工及有关项目建设的技术资料完整地整理汇编移交，并按经批准的资产价值，根据项目产权归属办理资产移交手续；

（11）代建合同约定的其他事项。

3.采用全过程代建的代建内容包括前期工作代建的内容和建设实施阶段的代建内容。

（4)建设工期

从签定合同之日起项目前期工作、施工阶段、竣工验收12个月内完成，直至质量缺陷责任期结束。

四．代建要求

代建服务要求

代建人应当严格执行国家规定的项目建议书、可行性研究报告、初步设计等项目审批程序，遵守国家和省有关投资项目管理的其他各项规定。
代建项目实行合同管理，代建人对代建项目的工程质量负终身责任。
代建人应当严格履行项目代建合同，依照合同约定对代建项目的工期、资金使用、工程质量、安全生产等全面负责。
代建人应当督促项目各参建单位加强项目质量和安全生产管理，建立健全工程质量和安全生产责任制度，为工程质量和安全生产提供法定的保障条件和措施，并向组织实施部门和三明市建设等有关行政主管部门报告工程质量和安全生产情况。

代建人不得将所承担的项目代建工作转包或分包。

代建人应当依法组织代建项目的勘察、设计、施工、主要材料设备采购等的招标，并严格遵守国家和招标人的规定。代建人不得在招标文件中对投标人提出与项目等级不相适应的过高的资格要求，不得以特定的单位为依据编制招标文件的实质性要求和条件。

代建人应当对代建项目的施工单位提交、监理单位审核确认的工程竣工文件和技术、经济签证和工程竣工结算进行核实并经委托人确认后依法依规报财政审核部门审定。

代建项目全部建成后，必须按照国家有关规定和合同约定组织竣（交）工验收，工程验收合格后，方可交付使用。

项目代建人应当按照档案法等有关档案管理的规定，建立健全有关项目档案。对项目筹划、建设各环节的文件资料，应当严格按照规定收集、整理、归档。办理项目资产移交手续时，应当根据产权归属向项目组织实施部门或者使用单位移交工程档案、财务档案及相关资料。

项目实行全过程代建的，工程保修期内，由代建人负责项目维护；工程保修期结束后，由委托单位负责项目维护。

项目代建合同签订后，代建人应当根据实际工作进度和资金需求，代编项目年度投资计划和年度基建支出预算，交由委托人审核后，按规定程序报批。

代建人应当严格按照国家规定的基建预算管理、基建财务会计制度、建设资金账户管理制度等进行管理和单独建账核算，保证建设资金的安全使用，定期向委托人和财政部门报送相关材料。
对代建人员的基本要求
代建人派驻现场的代建项目主要管理人员应是代建单位的正式聘用人员，并有承担过同类、同等或以上工程管理经验的人员担任，各个岗位应专人担任，不得兼职。
代建人员数量及专业配置应满足本代建工作需要，质量技术、投资管理、材料设备管理等应设负责人岗位。
代建管理人员应有良好的职业道德和严谨的工作作风，在代建工作过程中不得向施工承包人介绍或指定分包商和供应商。
派驻现场的代建项目部人员名单须经建设单位确认，未经建设单位书面批准不得更换。
代建项目负责人（项目经理）必须亲自处理代建事务，必要时须在项目现场履行职责，如有不尽其职或虚挂其名的情况，建设单位有权要求调换具有相应资历的人选的权利，直至有权要求代建单位退场并单方面终止合同。

五．甲方的权利与义务

甲方权利：

1.甲方拥有对工程规模、设计标准、规划设计、工艺设计及设计使用功能要求的决定权，以及对工程设计变更的审批权。

2.甲方对工程施工等专业工作单位的招标工作进行全程监督与审核，监督乙方与专业工作单位签订相关合同。

3.甲方有权监督代建项目工程质量和施工进度，参与工程验收工作，审核代建人提出的资金计划，监督代建项目合同执行情况中的资金使用情况。

4.甲方有权监督乙方组织的工程竣工结算和财务决算。

5.甲方有权纠正代建人的违规行为。

6.甲方有权要求乙方更换不称职的项目代建工作管理人员。

7.甲方通过书面工作联系单、联络函等形式行使上述权利，乙方不得拒绝，否则视为乙方违约

甲方义务：

1.负责工程的资金筹措并提供资金拼盘。

2.协助乙方办理需以甲方名义办理的各项建设手续，且根据乙方申请，经与有关部门交涉认可后，甲方及时缴纳各种相关政策性费用（如规划、城市管理等）。

3.甲方负责对项目的建设内容、规模、标准、二次装修深化、智能化等项目使用功能提出要求。

4.负责项目建设资金，及时拨付以保障项目建设顺利进行。

5.项目实施过程中各项工作的委托或发包由乙方负责办理，若需甲方作为项目建设单位（业主）加盖公章，甲方依乙方审批手续办理。

6.协助乙方的招投标工作，并作为招标主体对招标文件进行盖章确认。

乙方的权利与义务

乙方权利：

1.依据国家相关规定程序选择专业工作单位，并签订三方合同。

2.对工程建设相关事项，如工程规模、设计标准、规划设计、施工工艺设计和使用功能要求等有向甲方的建议权。

3.对工程设计中的技术问题，按安全和优化原则可向设计方提出建议，若建议会提高工程造价或延长工期，需事先取得甲方书面同意，且当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定质量标准时，乙方有权要求设计人更正。

4.主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应事先与甲方书面协商。

5.在工程施工合同约定的工程价格范围内，有工程款支付的审核和签认权。

6.负责对项目建设资金的使用进行管理。

7.乙方有权按合同约定收取代建管理费。

8.根据相关法律法规及集团制度负责施工、监理、招标代理及造价咨询等招标工作。

乙方义务：

1.乙方对建设工程质量和安全负全权责任，需对项目采取措施，负责项目的安全生产和文明施工。

2.乙方应严格依本协议约定的代建范围和内容完成代建工作，并定期以书面形式向甲方汇报代建工作进展。

3.乙方应按批准的建设规模、建设内容和建设标准实施组织管理，严格控制项目投资，确保工程质量，按期交付使用。

4.乙方不得在实施过程中利用洽商或补签其他协议随意变更建设规模、建设标准、建设内容和投资额。

5.乙方在甲方监督下依据相关制度及法律法规负责组织施工招标工作，招标过程中出现的投诉及质疑由乙方负责解释，并报有关部门备案。

6.乙方应根据项目进度需要及合同执行情况，向甲方书面提出资金计划申请。

7.乙方应严格按照国家相关规定，组织工程竣工结算和财务决算，并接受甲方监督。

8.项目建成后，会同甲方组织竣工验收，并在规定时间内将验收合格的项目向甲方办理移交手续。

9.乙方应建立完整的项目建设档案，代建项目完成后办理资产移交手续时将工程档案、财务档案及相关资料向甲方和有关部门移交，未经甲方及有关方面同意，不得泄露与本工程有关的保密资料。

10.代建过程中若发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应负全部责任，做好善后工作，并及时通知甲方。

11.在项目实施过程中，签证及清单缺漏项需以书面形式告知甲方（不可预见的情况另行协商）。

12.乙方负责代建期间对项目已完工程的保护和照管工作，保护期间如发生工程损坏由乙方负责维修维护，且乙方须按甲方要求保持施工现场和已完工程的整洁干净；工程保修期内由乙方负责项目维护，保修期结束后由甲方负责项目维护。

13.乙方采取措施确保各专业工作单位对其为本项目工作的员工（含临时工）工资按时、足额发放，保障员工切身利益。

14.乙方不得向他人转让代建业务，本项目也不允许各专业工作单位将其承担的建设任务转包和分包。

15.乙方对与实施单位合同规定的保修期内发现的任何质量问题，应承担督促、组织、落实、管理专业公司维修、返工、整改等管理责任。

16.对于甲方招标的智能化、空调等专业分包项目，乙方需对项目工程进度、质量进行管理。

四、工程建设资金和管理费的支付

1.工程建设资金方面：乙方依据合同约定及工程进度向甲方提出书面申请，甲方审查后把资金转入承接单位账户，且由承接单位开具专用发票给甲方。

2.工程结算方式：按有权机关审核、审定、审计的结果结算。

3.代建管理费：代建管理费标准按照《三明市市级政府投资项目代建制实施意见的通知》明政文【2008】37号文件，第三十条和第三十一条执行。

项目属于建设实施阶段代建，其总投资约     万元，代建费用约为万元。

代建管理费支付：完成施工许可证办理支付合同价款的     %；项目竣工验收后支付至合同价款的     %；完成工程结算支付至      %，尾款待工程缺陷责任期满后按有关取费标准取费后进行支付。
第四章 代建合同条款模版
（合同条款具体以双方协商拟定为准）

第六章  投标文件格式

（用于资格标封面）

 项目名称：_________________

招标编号：__________________

投 标 文 件
投标文件内容        资格商务文件          
投标人:              （盖投标人单位公章）  
法定代表人：                 （签字或盖章）
日期：__________年_____月_____日

目       录

（一）资格审查申请书

（二）资格审查申请书附表   

附表1投标申请人一般情况（含营业执照）

附表2法定代表人资格证明书

附表3授权委托书

附表4近三年企业履约情况表

附表5声明书

（三）投标函

（四）投标函附录

（五）其他资料（如有时）

投标人资格审查申请书
资 格 审 查 申 请 书
致：               （招标人）
经研究并充分理解招标文件投标须知中关于资格标的各项条款及要求后，我方愿根据该文件的要求提交所需的资格审查申请材料（见附表），对招标编号为　（填入招标项目的招标编号）的　　（填入招标项目名称）招标项目的投标提出申请，并接受招标人对我方进行的资格审查。

按招标文件（资格标）的要求，你方授权代表可调查、审核我方提交的与本申请书相关的声明、文件和资料，并通过我方的开户银行和客户，澄清本申请中有关财务和技术方面的问题。本申请书还将授权给有关的任何机构及其授权代表，按你方的要求，提供必要的相关资料，以核实本申请书中提交的或与本申请人的资金来源、经验和能力有关的声明和资料。

我方保证本申请书中所提交的声明和资料在各方面都是完整、真实和准确的。

我方保证：我方与本项目的招标人或其委托的招标代理机构没有任何的隶属关系；我方非为本招标项目的前期准备工作或者监理工作提供咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）。

我方将接受并遵守招标文件所规定的各项条款。

我方的金额为人民币            元的投标保证金以         形式与本资格审查申请书同时递交。
投标申请人法人代表或授权代理人：       （签字或盖章）

投标申请人：               （盖投标人单位公章）

地  址：                              

日  期：         年     月     日

投标人资格审查申请书附表

投标申请人一般情况表

	1
	企业名称

	2
	地址

	3
	电话：
	联系人：

	4
	传真：
	电子邮箱（如有）：

	5
	注册地：
	注册年份：

	6
	法定代表人：

	7
	主营范围：

1.

2.

……


（加盖投标人单位公章）

说明：1.投标人须填写此表。

2.投标人须附上营业执照（副本）复印件加盖公章。

法定代表人资格证明书

单位名称：                                            。

地    址：                                            。

姓名：            性别：      年龄：      职务：      。

系                            的法定代表人。

                           投标申请人：      (盖投标人单位公章)

                           日期：         年     月    日

授权委托书（若有）
本授权委托书声明：我          （姓名）系              （投标申请人）的法定代表人，现授权委托                 （单位名称）的          （姓名）为我公司授权代理人，以本公司的名义参加　    　（招标人）的           （招标项目名称）的投标活动。代理人在资格审查、投标、开标、评标、合同谈判、签署合同过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

　　代理人无转委托权。特此委托。

代理人：                     性别：         年龄：         。

单  位：                     部门：         职务：         。

代理人身份证号码：                                         

附：1、法定代表人和被授权的代理人的身份证复印件。

    2、被授权的代理人系投标申请人本单位员工（以社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）的证明材料。
                          投标申请人：     （盖投标人单位公章）
                         　 法定代表人：           （签字或盖章）
                          　被授权的代理人：       （签字）
                          　日期：          年     月    日

近三年企业履约情况表
投标人名称：
	投标人近三年（自招标公告发布之日的前三年以来）已完和目前在建的工程合同履约工程中，是否有所介入的诉讼或仲裁情况；
	

	投标人近三年内承接的建设项目中是否发生过较大事故，或者一年内发生过两起以上一般事故，或者有重大违规、违约行为；
	

	投标人是否处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态。
	


（加盖投标人单位公章）

附表5   
声明书

致：                      （招标人）：

    本人系       （投标人名称）法定代表人，兹向招标人          （招标人名称）作出声明如下：

本单位不存在有下列情形之一的：

已被行政机关责令停业或停止承接工程任务的；

近三年内承接的建设项目中发生过较大事故以上事故，或者一年内发生过两起以上一般事故，或者有重大违规、违约行为的；

近五年内曾代建的项目后评价结论为不良的。

本单位目前为非“被建设行政主管部门责令不能承揽新的代建、代建、施工或监理业务的”对象；

本单位近一年内没有受到有关行政主管行政处罚，或列入不良信用档案记录。

本单位不存在“近一年连续发生两起四级或一起三级以上（含三级）重大质量安全责任事故的”。

我单位负责人与本项目其他投标人不为同一人或者存在控股、管理关系；若我单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，同时参加本招标项目的投标，视同我方投标无效。

    如有隐瞒或提供虚假资料，招标人可以取消本单位的中标资格，并由本单位赔偿招标人损失和接受有关部门处罚。

特此声明。

投标人：      （盖投标人单位公章）
法定代表人：        （签字或盖章）
                               日期：        年    月    日

（三） 投标函
致：                         （招标人）
根据已收到的招标编号为        （招标编号） 的                （项目名称）的招标文件，经考察现场和研究上述项目招标文件（含投标须知、合同条款、工程技术标准和代建要求、招标图纸及其他有关文件）后，我方针对该项目的投标报价：          元,投标下浮率：         %见投标函附录上所述，并按照招标文件要求提交：

资格商务文件；

其他资料（如有）；

以         形式提交投标函附表上所述的投标保证金。

据此函，我方兹宣布同意如下：
我方愿意按招标文件规定的代建范围、代建服务内容和工程建设期限，承担代建服务，包括工程施工前的前期服务和工程施工完成后的后续服务工作。

我方已详细审查全部招标文件（包括招标文件的澄清、修改和补充通知等），以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。我方将接受并遵守招标文件所规定的各项条款。

我方保证投标报价和投标文件中所提供的相关证明材料是真实有效的，一旦我方中标，我方保证履行投标承诺。若我方放弃中标，或因我方投标文件中所提供的相关证明材料被证实为虚假的，招标人有权没收我方的投标保证金，我方并承担由此产生的全部责任，接受有关行政主管部门按规定的处罚。

一旦我方中标，我方将严格按照工程技术人员执业守则，按照国家相关法规、规范及我方制定的代建大纲、实施细则进行代建服务，在保证质量、安全的前提下，我方保证工程按期完成竣工验收和交付使用。

我方承诺在本投标文件有效期内，本投标文件对我方具有约束力，并随时接受中标。

除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

7.我方承诺，与招标人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是招标人的附属机构。

   投标人：                   （加盖投标人单位公章）

投标人法定代表人：                 （签字或盖章）
地址：           （包括电话、电传、传真号）
日期：         年    月    日

（四）投标函附录  

	投标人名称
	

	项目名称
	
	招标编号
	

	投标报价
	本代建项目的代建管理费（暂定）金额为：

（大写）：    元人民币（￥     元人民币）

投标下浮率：          %

	项目建设工期要求
	2026年实施断源及阻隔工程，2027年实施阻隔及修复工程，并通过评估，地下水氟化物、重金属（汞、铅、铍、钡、镍、钴等）、氯化物、硫酸盐、氨氮、PFOA等污染指数较基准年下降10%，2028年完成阻隔及修复工程，并通过评估，地下水氟化物、重金属（汞、铅、铍、钡、镍、钴等）、氯化物、硫酸盐、氨氮、PFOA等污染指数较基准年下降30%。

	投标保证金
	人民币：                 元

	备注
	


注：投标下浮率（%）=(1-投标报价/最高限价金额)×100%，四舍五入后保留小数点后两位数。本项目最高限价金额为：920000元。
投标人：             （加盖投标人单位公章） 

法定代表人：                 （签字或盖章）
（五）其他资料（如有时）

第七章 评标细则

总则

本招标项目评标依据《中华人民共和国招标投标法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》和《福建省招标投标条例》等国家、地方政府有关招标投标的法律、法规、规章和规定。

本评标细则为招标项目的招标文件的组成部分。评标委员会应当按照有关法律法规和招标文件的规定进行评标，招标文件没有规定的评标办法和标准不得作为评标依据。

评标委员会对投标人递交的投标文件，按照本评标细则规定的评标程序及评标办法和标准进行评审，推荐中标候选人。招标人依法确定中标人。招标人也可以委托评标委员会直接确定中标人。

评标原则和评标纪律

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

评标委员会成员有下列情形之一的评标委员会成员应当主动提出回避：

投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

项目主管部门或者行政监督部门的人员；

与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
评标委员会及其成员的权利、义务和评标纪律：

评标委员会成员享有依据招标文件规定的评标标准方法对投标文件进行评审、充分发表自己的评审意见并可保留自己的评审意见，评标不受任何干预，但招标文件没有规定的评标标准方法，不得作为评标依据。

评标委员会主任与评标委员会其他成员享有同等的表决权。

评标委员会成员应在评标前应认真审阅招标文件。

评标委员会对同一招标项目只能做出一种评标结论，评标委员会成员对评标结论如有异议，按照少数服从多数的原则投票表决。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员不得拒绝在评标报告上签字，如有不同意见和理由应当在评标报告中陈述，否则，视为同意评标结论。

评标委员会在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向招标人提出处理建议，并作出书面记录，发现有违反“公开、公平、公正和诚实信用”的情况应当向监督部门反映。

评标委员会成员应当客观公正地履行职责，遵守职业道德并对所提出的评审意见承担个人责任。

评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处。

评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较，中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

评标委员会成员在评标过程中不得擅离职守影响评标程序正常进行，评审活动未结束，无正当理由不得中途退出评标委员会。

评标委员会及其成员还享有并应遵守有关法律、法规、规章等政策法规文件规定的权力、义务和评标纪律。

评标委员会成员有违反以上行为的，将由违反者承担道德、纪律或法律责任。
评标程序

评标前准备工作

评标委员会成员在评标前应当认真审阅招标文件，至少应了解和熟悉本项目招标的目的、性质、范围和主要的技术要求标准和商务条款以及评标定标程序、标准、方法等内容，以及了解作为评标委员会成员的权利、义务和评标纪律。
招标人（招标代理）应当负责评标会的事务性工作，向评标委员会提供评标所需要的重要信息、数据以及辅助工作人员、设备等。必要时将由招标人代表介绍招标项目的基本情况，或按照评委会要求组织评标委员会成员踏勘工程场地情况。
初步评审

资格审查

    评标委员会按照招标文件投标须知第4.1条款“投标人的资格要求”规定对投标人进行资格审查，以确定符合招标文件规定要求的合格投标人。经资格审查合格的投标人进入下一程序的评审，经资格审查不合格的投标文件按照否决投标处理。

投标文件的符合性检查和响应性确定
在详细评标之前，评委会将对投标文件进行符合性检查和响应性确定。当投标文件出现下列情形之一的将视为无效，按否决投标处理，不得进入详细评审：
投标文件未按照招标文件规定的格式填写，内容不全或者关键内容字迹模糊、无法辨认的；

投标文件中的投标函未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章（或签字）的，或者由企业法定代表人委托代理人签署的而没有随投标文件提供合法、有效的授权委托书（原件）及委托代理人签字的；

投标人递交两份或者多份内容不同的投标文件，或者在一份投标文件中对同一招标项目有两个或者多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，但按照招标文件规定提交备选投标方案的除外；
投标文件中标明的投标人名称或者组织结构与资格审查时不一致且未提供有效证明的；
投标有效期不满足招标文件要求的；

投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金的；

不能满足完成投标项目的期限要求；

投标文件附有招标人不能接受的条件；

投标的代建费报价不符合招标文件规定的；

投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；反映投标文件个性特征的内容出现明显雷同的；

招标文件规定的可以否决投标的其他情形；

不符合招标文件规定的其他实质性要求。

投标文件的澄清
为了有助于投标文件的审查、评价和比较，根据需要，可以要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明。有关澄清的要求与答复应采用书面形式，但不应寻求、提出或允许更改投标价格或投标文件的实质性内容。按照本评标细则第4.3.2款的规定对评委会在评标时发现的错误所进行的核实修正除外。

投标文件计算错误的改正
招标人（招标代理机构）将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误，改正错误的原则如下：
如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

单价与工程量的乘积与总价之间不一致时，以单价为准。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；

按上述改正错误的原则及方法调整投标文件的投标报价。经投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受改正后的投标报价则其投标将被拒绝，其投标保证金将被没收，并不影响评标工作。

详细评审

评标委员会将仅对通过初步评审的投标文件，进行详细评审。
评委会根据本评标细则第4条规定的评标办法和标准，对投标文件进行详细评审和比较。

评标办法和标准
评标委员会通过以上评审后按照投标报价从低到高进行排序。若出现有两家及以上投标人的投标报价并列时，通过公开随机抽签的方式确定中标候选人排序。评委会根据以上评审后确定的排名在前三名的投标人依次推荐为第一、第二、第三中标候选人。
通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。
附则

在评标定标过程中，投标人须准备好与投标有关的证明资料原件随时备查，如有必要，招标人将要求投标人在规定的合理时间内提交原件验证，在规定时间内（一般在半个小时内须到达评标地点）不能提交原件的，评标委员会可以对有疑义的有关证明资料复印件作出不利于投标人的认定。

在评标过程中，有关评委会要求投标人作出澄清的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人按规定时间（一般在半个小时内须到达评标地点）、地点向评标委员会作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。
5.3. 投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，若以弄虚作假骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任。
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