福建省发电

| 发电单位 |  | 中共三元区委办公室 三元区人民政府办公室 |  | 签发盖章 | 邓启文 罗炳辉 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 等级 | 特急 | ·明电 | 元委办发明电〔2021〕55号 |  |  |

中共三元区委办公室  三元区人民政府办公室

关于印发《三元区“散乱污”企业整治

工作方案》的通知

列西街道、白沙街道，经济开发区，区各有关单位：

经区委、区政府同意，现将《三元区“散乱污”企业整治工作方案》印发给你们，请认真抓好落实。

中共三元区委办公室

三元区人民政府办公室

2021年9月23日

三元区“散乱污”企业整治工作方案

为切实推动“散乱污”企业问题整改工作落到实处，根据国务院《关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）、省政府《关于印发福建省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（闽政〔2018〕25号）、市政府《关于印发三明市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（明政〔2018〕24号）以及市委、市政府《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（明委发〔2019〕2号）要求，结合我区工作实际，特制定如下工作方案：

一、整治目标

按照属地管理及各部门责任分工原则，以“提升改造、整合搬迁、关停取缔”为主要方式，持续推进小蕉、奈坑片区“散乱污”企业整治，确保2021年底前全面完成“散乱污”企业整治工作。

二、组织领导

成立“散乱污”企业整治工作领导小组，负责“散乱污”整治工作的指挥协调，建立“散乱污”企业整治工作联席会议制度，召集成员单位联席会，组织开展督促检查、考核奖惩以及联合执法行动。

组  长：肖世龙  区委副书记、区长

副组长：洪  彬  区委常委、副区长

吴晓文  区委常委、副区长

郭志铭  区政府副区长、公安分局局长

彭琴莲  区政府副区长

夏永桦  区政府副区长

廖卉喆  区政府副区长

刘铭盛  区政府党组成员

成  员：朱  敏  三元生态环境局局长

陈长海  区工信局局长

叶玉坤  区司法局局长

韩国洪  区自然资源局局长

张龙马  区住建局局长

魏运朝  区交通运输局局长

丁代生  区应急局局长

蔡光赠  区市场监督管理局局长

李建闽  区城市管理局局长

张苏明  三元经济开发区管委会常务副主任

刘必凤  三元区消防救援大队大队长

章进俭  三元公安分局副局长

黄建忠  市公安交警支队三元直属大队大队长

杨正信  国网三明供电公司副总经理

过  津  列西街道党工委副书记、办事处主任

曹丽敏  白沙街道党工委副书记、办事处主任

领导小组下设办公室，挂靠三元生态环境局，由朱敏同志兼任办公室主任，成员由各单位有关负责人组成。领导小组办公室负责日常联系工作，做好督促指导和联络沟通工作。各成员单位配备专门力量，集中精力抓好“散乱污”企业整治工作。

三、工作措施

1.重新梳理排查。在前期工作的基础上，由列西街道、白沙街道牵头，三元经济开发区管委会、区工信局、自然资源局、城管局、三元生态环境局配合，重新梳理小蕉、奈坑片区的“散乱污”企业清单和整治情况，形成问题和整改情况清单。

挂包领导：彭琴莲

责任单位：列西街道、白沙街道、三元经济开发区管委会、区自然资源局、城管局、工信局、三元生态环境局

整改时限：2021年7月底前

2.突出重点整治。持续推进小蕉区域第一批剩余2家企业和奈坑区域5家办理环评手续企业的整改提升工作。根据各企业存在的环境问题，持续推进企业环境整治，督促落实各企业落实整改，完善内部环保设施运行维护制度，确保环保设施稳定运行。对拒不改正环境违法行为的企业，依法进行依法立案查处。

挂包领导：彭琴莲

责任单位：三元生态环境局、区工信局、三元经济开发区管委会、列西街道、白沙街道

整改时限：2021年10月底前

3.开展安全隐患排查。开展小蕉、奈坑片区的厂房、员工宿舍等构筑物安全质量核查，确保建设合法、质量安全。开展交通秩序、安全和消防隐患排查，落实安全生产措施，限期消除隐患。属重大事故隐患的，要立即科学整改，挂牌督办，明确责任领导和责任人，一盯到底，确保落实到位。

挂包领导：吴晓文

责任单位：区住建局、应急管理局、三元消防救援大队、三元经济开发区管委会、列西街道、白沙街道、交警支队三元直属大队

整改时限：2021年10月底前

4.建立退出机制。对无法取得用地审批手续和限期无法达到整治工作要求的小蕉区域第一批2家企业、第二批16家企业和奈坑区域11家企业，按照“两断三清”的原则，由属地牵头，相关部门配合，依法推动拆除和清理，并恢复场地原貌或转为经营普通商品物流。

挂包领导：彭琴莲、吴晓文

责任单位：列西街道、白沙街道、三元经济开发区管委会、区自然资源局、城市管理局、市场监督管理局、工信局、三元生态环境局、国家电网三明分公司、三元公安分局

整改时限：2021年11月底前

5.强化道路运输和道路卫生管理。加大对小蕉、白沙片区货车超载超限、遗撒物料的检查执法力度，确保车辆采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染。城管部门和属地要制定环境保洁工作方案，做好相关片区的环境卫生日常保洁工作。

挂包领导：刘铭盛

责任单位：区交通运输局、城市管理局、列西街道、白沙街道、三元经济开发区管委会

整改时限：立行立改

6.强化日常巡查。三元经济开发区管委会、列西街道、白沙街道等要严格落实环保网格化巡查制度，及时发现和制止各种污染环境和违法占地施工等问题，需要执法部门介入处理的，及时上报相关部门，防止“散乱污”企业回潮。各相关单位要加强对小蕉、奈坑片区的巡查力度，及时查处相关违法行为。

挂包领导：彭琴莲

责任单位：三元经济开发区管委会、列西街道、白沙街道、区自然资源局、城市管理局、交通运输局、住建局、应急管理局、三元生态环境局、交警支队三元直属大队

整改时限：立行立改

四、成员单位工作职责

1.三元经济开发区管委会：全面排查小蕉开发区范围“散乱污”企业分布情况，摸清底数；牵头做好无法取得用地审批手续和限期无法达到整治工作企业的“两断三清”工作；落实园区道路和环境的保洁工作；落实环保网格化巡查制度，及时发现和制止各种污染环境和违法占地施工等问题。

2.列西街道：全面排查小蕉区域（开发区范围除外）“散乱污”企业分布情况，摸清底数；牵头做好无法取得用地审批手续和限期无法达到整治工作企业的“两断三清”工作；落实环境保洁工作；落实环保网格化巡查制度，及时发现和制止各种污染环境和违法占地施工等问题。

3.白沙街道：全面排查奈坑区域“散乱污”企业分布情况，摸清底数；牵头做好无法取得用地审批手续和限期无法达到整治工作企业的“两断三清”工作。落实环境保洁工作；落实环保网格化巡查制度，及时发现和制止各种污染环境和违法占地施工等问题。

4.三元生态环境局：负责核查企业环保审批手续，并对其环保设施进行检查，对不符合环保要求的下达整改文书，对造成环境污染的进行处罚，涉嫌犯罪的移送司法部门。配合做好“两断三清”工作。

5.区自然资源局：负责核查占地审批手续，对非法占用土地或随意改变土地用途等不符合土地利用总体规划的企业，依法给相关业主及单位下达《责令停止土地违法行为通知书》，对违法占地行为依法查处，配合做好“两断三清”工作。

6.区城管局：负责查处未采取密闭、覆盖等防护措施，造成物料沿途泄漏、遗撒、飞扬的运输车辆；配合三元经济开发区管委会和规划部门，对所有违反城乡规划法律法规的企业，依法依规进行处置，配合做好“两断三清”工作。

7.区住建局：负责对企业房建安全隐患开展排查整治，配合做好“两断三清”工作。

8.区应急管理局：负责对企业生产安全条件进行检查，不符合条件的予以限期整改。

9.区交通局：负责协调市交通执法支队查处超载超限车辆的整治查处。

10.区市场监管局：负责核查企业的证照手续，凡涉及无工业产品生产经营许可证的污染企业和从事一般生产经营活动的无照企业由市场监管部门负责查处。

11.区工信局：负责核查淘汰对不符合国家产业政策的落后生产工艺、设备和产品，做到应退尽退，严禁异地转移。

12.三元消防救援大队：负责组织指导做好企业消防安全检查和火灾隐患整改工作，推动治理工作取得实效。

13.三元公安分局：配合做好“两断三清”工作。

14.交警支队三元直属大队：负责做好小蕉、奈坑片区交通秩序的整治工作。

15.国家电网三明分公司：根据区人民政府发送的停电通知函件，配合对拒不整改企业实施停电工作。

五、保障措施

1.加强调度会商。落实定期会商工作机制，由领导小组负责人组织各相关单位召开会议，及时协调解决整治过程中的存在问题，确保顺利完成整治工作。

2.强化协同配合。列西街道、白沙街道、三元经济开发区管委会和各部门要进一步树立“一盘棋”思想，建立对“散乱污”企业整治动态排查、联合执法、协同推进的长效机制，发现一起、整治一起，严防已取缔“散乱污”企业异地转移和死灰复燃。

3.开展督导检查。不定期组织开展督导检查，对上报清单不属实、整治工作不到位、整治进展缓慢，存在虚报、瞒报、漏报、迟报等问题的地方，及时督促整改并进行通报，视情节严重程度依法依规对相关负责人予以约谈或问责。