三元区氟新材料产业链工作方案

（征求意见稿）

为深入贯彻落实市委、市政府关于加快推进特色产业链“延链补链强链”工作要求，推动氟新材料产业链加快发展，特制定本工作方案。

一、总体思路

认真贯彻落实习近平总书记关于新型工业化的重要指示批示精神，坚持“布局链条化、产品高端化、产业绿色化”发展思路，按照“产业集聚、用地集约、布局集中”的基本原则，注重产业链、供应链、创新链协同发展，填平补齐氟新材料产业链，着力打造新能源专用含氟新材料、功能单体及氟聚合物、特殊用途的氟精细化学品、氟新材料加工制品等四大产业板块。

立足产业发展现状，充分评估产业园的环境容量和安全承载能力，通过产业园区规范化建设和重点板块招商引资，持续做大产业规模，补齐产业链条，力争至2025年底，氟新材料产业实现规上工业产值30亿元以上；引进延链补链强链项目5个以上，总投资超30亿元；培育高新技术企业2家以上、“专精特新”企业1家以上，全面提升产业链核心竞争力、市场占有率和抗风险能力。

二、重点任务

（一）强化龙头引领

1.完善产品结构。支持三农新材料开发、生产氟精细化学品，以当前产品四氟乙烯单体为基础延伸发展含氟精细化学品产品链，进一步完善产品种类，逐步实现短碳链化学品产业化；推动以六氟环氧丙烷单体为基础原料的高端氟精细化学品发展，形成一批具有竞争优势的省级制造业单项冠军产品，逐步突破制约氟新材料产业发展的关键瓶颈。

责任单位：区工信局、发改局、三元生态环境局、应急局、园区服务工作领导小组办公室，岩前镇、莘口镇

2.推进产业协同。充分发挥三农新材料产品优势，打造“三农-金氟-安美奇”之间“资源－产品－再生资源”的封闭循环；强化园区间产业配套协作、企业间产品及原料互通互供，构建产学研用协同良好、自主创新能力突出、行业核心竞争力强的氟新材料产业发展体系，促进产业集聚发展。

责任单位：区工信局、发改局、科技局、园区服务工作领导小组办公室，岩前镇、莘口镇

3.促进技改提升。支持三农新材料增资扩产、技改提升、股改上市，发挥龙头优势带动上下游氟新材料企业实施补链强链技改，引导福建元福等企业实施下游精深加工一体化项目，促进资源向产业链价值链中高端延伸。重点推动三农新材料氟精细化学品二期技改、金氟化工含氟新材料及清洁生产提升、福建元福含氟精细化学品、安美奇铝业年产26000吨合金金属扩建等总投资4.64亿元的技改项目尽快落地，力争2025年底前全部建成投产或部分投产。

责任单位：区工信局、发改局、三元生态环境局、应急局、园区服务工作领导小组办公室，岩前镇、莘口镇

（二）推进链式发展

1.延伸产业布局。落实“两集中一拓展”，实施萤石资源保护性开发，鼓励国有投资平台、深加工龙头企业、行业头部企业等参股萤石矿山企业或参与新设矿业权出让竞买，支持取得矿业权的国有投资平台通过相互参股、联合入股等形式参与下游氟新材料产业链项目建设。结合规划布局、产业前沿、高端需求，重点发展集成电路和5G通信用高端专用电子化学品、新能源用氟材料、含氟医药/农药中间体及原料药、环保型含氟表面活性剂等含氟精细化学品产业链。支持氟新材料企业纵向延伸产业链，横向开发同系列配套的高端非氟产品，延伸中下游深加工产业链关联项目建设，提升氟新材料产业链供应链韧性和稳定性。

责任单位：区自然资源局、国资金融办、商务局、发改局、工信局，区城发集团，岩前镇

2.推进项目建设。落实重大项目全生命周期管理服务机制，培育一批氟新材料行业领军企业，带动产业集群发展。扎实做好项目建设前期要素保障和服务协调工作，紧抓项目开工重要节点，重点推动中州新材料、明行健康等3个总投资16.05亿元的新建项目尽快开工建设，力争2024年内完成投资3亿元以上，2025年底前全部建成投产。将项目建设作为推动产业跨越式发展的重要引擎和有力抓手，持续推进台氟化工、中吉高科、极微纳等总投资21.22亿元的在建项目建设，力争2024年内全部在建项目完成投资达8亿元以上。

责任单位：区发改局、工信局、园区服务工作领导小组办公室，岩前镇、莘口镇

3.加强招商引资。推动氟新材料与三明其他优势产业深度融合发展，加快策划并引进含氟医药及中间体、微反应器、含氟织物整理剂、氟碳涂料等项目。抢抓沪明对口合作、京明科技合作、新时代山海协作等机遇，立足氟新材料产业链发展规划明确的发展方向，紧盯行业头部企业、上市公司、独角兽企业，重点围绕高纯含氟特气、全氟磺酸树脂、新型含氟电解质及功能添加剂、氢氟醚等产业链补短板项目。

责任单位：区商务局、发改局、工信局、园区服务工作领导小组办公室，岩前镇、莘口镇

（三）聚焦产业赋能

1.激发创新活力。加强产学研合作，依托三明市氟化工产业技术研究院的技术支撑，实施“揭榜挂帅”科研攻关机制，促进设备、产品更新换代和产业能级提升。支持三明学院与上海应用技术大学共建沪明绿色氟代制药工程技术研究中心、三钢集团与天津大学等高校合作建立福建三钢氟化工科学技术研究院，充分用好上海应用技术大学与三明学院共建沪明绿色氟代制药工程技术研究中心、三农新材料与福州大学化学学院共建社会实践基地、金氟化工与中国科学院上海硅酸盐所合作项目等产学研合作平台，重点攻克含氟电子化学品提纯、氟化技术、绿色合成技术等关键核心技术，推动先进氟新材料技术和产品在我区转移转化。

责任单位：区委人才办，区发改局、科技局、工信局、人社局、园区服务工作领导小组办公室，岩前镇、莘口镇

2.强化企业培育。健全完善企业梯度培育机制，培育一批细分领域“小巨人”“隐形冠军”“单项冠军”企业，走专精特新发展道路。鼓励三立福新材料、润祥新材料等新入规企业积极申报专精特新企业、高新技术企业等科技创新品牌；支持氟新材料企业认定企业技术中心、工程研究中心等创新平台，通过加大研发投入、积累技术创新成果，促进产品工艺迭代升级。

责任单位：区发改局、科技局、工信局、园区服务工作领导小组办公室，岩前镇、莘口镇

3.推动绿色发展。树牢“企业循环式生产、产业循环式组合”理念，以产业布局集聚化、产业结构绿色化、产业链生态化为目标，支持氟新材料企业实施节能、节水、节材、降碳、资源综合利用等绿色化改造，重点推动氟石膏、副产盐酸等副产物资源综合利用项目建设，积极构建副产氢氟酸-下游深加工产业链，推动氟新材料专业园区向能源消费低碳化、资源利用循环化、生产过程清洁化、产品供给绿色化转型。

责任单位：区工信局、三元生态环境局、园区服务工作领导小组办公室，岩前镇、莘口镇

（四）夯实发展基础

1.加快园区提升。落实《三明市化工园区规范提升实施方案》，加快黄砂新材料循环经济产业园、吉口循环经济产业园实质性整合，设立三明经济开发区氟新材料产业园（分为黄砂片、吉口片），打造产业能级高端、技术水平先进、安全环保管理严格的氟新材料示范园区。加快推进园区总体规划、规划环评、整体性安全风险评价修编，统筹优化产业布局，不断增强产业整体竞争力。支持申报中央预算内资金、地方政府专项债资金、省技改贴息贷款、沪明对口合作资金，补齐化工园区应急、环保、消防、集中供热、智能化等配套基础设施，稳步提升园区安全风险等级。

责任单位：区工信局、发改局、自然资源局、生态环境局、交通局、商务局、应急局、金融局、园区服务工作领导小组办公室，岩前镇、莘口镇

2.规范项目入园。严格对照《产业结构调整指导目录》规范全区氟新材料产业链项目引进流程，严禁淘汰类、限制类新建化工项目落地，严防低端低效氟化工项目“改头换面”招商入园。强化污染物总量控制，在总量允许前提下严格深加工配套自用的无水氟化氢项目的环评审批，加强核准、备案项目的跟踪检查，做好项目的事中事后监管。

责任单位：区发改局、工信局、三元生态环境局、园区服务工作领导小组办公室，岩前镇、莘口镇

3.开展全面排查。重点对全区氟新材料专业园区空间规划、生态环境保护、安全生产等方面开展全面排查，建立部门定期会商、问题清单共享机制，齐抓共管、形成合力，提升园区本质安全和绿色发展水平。加强上海申峰工程监理有限公司的技术服务，采取每月监督检查、一企一档建立台账等工作联络、问题处理、工作汇报机制，持续提升化工建设工业安装工程质量监管规范化水平。

责任单位：区工信局、三元生态环境局、园区服务工作领导小组办公室，岩前镇、莘口镇

三、保障措施

（一）强化组织领导。成立氟新材料工作专班，建立部门协同、上下联动的氟新材料产业工作协调机制，统筹协调推进三元氟新材料产业链高质量发展、规划布局、招商引资、项目建设等重大事项，全力支持氟新材料产业链跨越式发展。深化“我为企业解难题”活动，定期走访重点企业，掌握产业发展面临的新情况、新问题，及时会商提出解决措施，推动企业问题诉求清单动态清零。

（二）强化政策支持。推动三明经济开发区氟新材料产业园列入福建省氟新材料专项政策支持范围，促进产业集群化、特色化、差异化发展。加强惠企政策宣贯解读，指导企业用好用足上级支持产业发展各项扶持政策，落实落细三元区支持氟新材料专项政策，精准推动政策红利加速落地，推进产业逐步向高端化、绿色化、智能化方向转型。

（三）强化要素保障。做好项目全生命周期服务管理和全链条精准服务，为产业链建设提供全方位要素保障。深化“亩均论英雄”改革，推动土地、资金、人才等要素向亩均效益优质企业集聚；开展园区低效用地全面排查，依法盘活园区闲置土地，稳步提升低效工业用地效益，缓解园区化工用地紧张局面。持续实施“金融彩虹桥”、“一月一行一专场”和“一业一专场”等政银企对接措施，鼓励辖区金融机构结合自身产品特色加大对氟新材料企业的信贷支持力度。通过三元区驻沪“人才科创飞地”、沪明人才驿站等平台开展智库合作；持续深化“揭榜挂帅”赶集日活动，开展龙头企业自主人才认定，对产业高层次人才队伍给予人才引进奖励、落户安置、子女就学等政策支持，支持一批高技术、高成长、强引领的人才团队打造福建省产业领军团队。

附件：1.三元区氟新材料产业链工作专班

2.三元区氟新材料产业重点项目表

附件1

# 三元区氟新材料产业链工作专班

区有关单位，各乡镇（街道）：

为进一步推动我区重点产业高质量发展，根据省委“三争”行动部署和市委“四领一促”工作要求，结合我区产业发展实际，决定成立三元区氟新材料产业链工作专班。专班成员如下：

总链长：肖世龙    区委副书记、区长

一级链长：叶皓华   区委常委、区政府副区长

周家好    三明经开区管委会副主任

二级链长：翁  晖    区工信局党组书记、局长

成      员：罗志权    区发改局副局长

刘锦堂    区科技局副局长

王文海    区自然资源局副局长

区生态环境局副局长

朱  斌    区招商服务中心主任

李扬成    区应急局副局长

张苏明    园区服务工作领导小组副组长

刘天龙    三明经开区经发局负责人

罗添龙    三明经开区投促局负责人

刘慧芳    岩前镇人大主席

江伟强    莘口镇副镇长

工作专班办公室设在区工信局，负责专班日常工作以及沟通联系、统筹协调等工作，办公室主任由翁晖兼任。专班成员随工作变动而调整，不再另行发文。

附件2

# 三元区氟新材料产业重点项目表

标“★”项目为省重点项目，标“▲”项目为市级重点项目

| 序号 | 项目 名称 | 建设内容及规模 | 建设年限 | 总投资 (万元) | 2024年工作目标 | 项目业主 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 计划 投资 (万元) | 进度 | 当年计划 开竣工项目 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 开工月份 | 建成月份 |  |
| 在建项目 |
| 1 | ▲三明经济开发区年产15000吨有机氟产品项目 | 建筑总面积：8.77万平方米，建设年产2500吨聚四氟乙烯树脂生产装置、年产1000吨全氟烷基乙基丙烯酸酯生产装置、年产11500吨织物整理剂类氟精细生产装置，新增年产15000吨有机氟产品生产线 | 2023-2025 | 57150 | 30000 | 上半年进行项目一期厂房基础施工；三季度进行项目一期厂房主体施工；四季度完成项目一期厂房主体建设 | 1 |  | 福建台氟化工科技有限公司 |
| 2 | 三元中吉高科新能源材料项目 | 总建筑面积2.8万平方米，新建厂房、办公楼等设施，建设年产2000吨氟化锂、6000吨六氟磷酸锂、副产32度盐酸3万吨、4万吨碳酸乙烯酯生产线 | 2023-2025 | 100000 | 32000 | 一季度进行项目一期主体建设；二、三季度进行项目一期厂房主体建设；四季度完成项目一期厂房主体建设，同步开展项目二期前期工作 |  |  | 中吉高科（福建）新材料有限公司 |
| 3 | ▲三元极微纳年产5000吨纳米氧化物新材料建设项目 | 主要建筑面积2万平方米，建设厂房、仓库、研发中心、办公大楼等，主要设备有反应釜、蒸发器、干燥剂、纯水机等，年产2000吨纳米氧化钛、2000吨纳米氧化铝、500吨纳米氧化铁、500吨纳米氧化钴、3000吨氯化钠、5000吨聚合氯化铝 | 2024-2025 | 55000 | 20000 | 一季度完成项目前期材料编制及相关评审等，启动施工招标；二季度进场进行桩基施工；三季度桩基施工；四季度启动主体施工 | 4 |  | 极微纳（福建）新材料科技有限公司 |
| 策划项目 |
| 1 | 三元宝氟稀土氟化物生产线建设项目 | 总建筑面积1.7万平方米，建设年产2500吨氟化镨钕生产线1条、年产100吨氟化试生产线1条、年产100吨氟化镝生产线1条、年产200吨氟化铒生产线1条、年产600吨氟化钇生产线1条，年产3500吨稀土氟化物 | 2024 | 8500 | 8500 | 一季度前期准备；二季度开工建设；三季度完成主体建设70%；四季度完成设备安装并投产 | 6 | 12 | 三明宝氟新材料科技有限公司 |
| 2 | 三明明行健康科技含氟医药中间体生产项目 | 总建筑面积3.6万平方米，项目分两期建设：一期建设研发检测中心、车间、仓库、消防、环保等设施；二期建设年产1800吨含氟杂环及相关中间体生产线，年产2,3,5-三氯吡啶1000吨，2,3-二氯吡啶1000吨，2,3-二氟-5-氯吡啶500吨，2,3,-二氟吡啶500吨 | 2024-2025 | 52000 | 15000 | 一、二季度完成项目开工前期手续办理；三季度开工；四季度项目基础施工、厂房框架搭建 | 9 |  | 三明明行健康科技有限公司 |
| 3 | 福建中州新材料科技有限公司氟新材料项目 | 建设年产全氟聚醚类10000吨、年产全氟己酮6000吨、年产聚酰亚胺项目500吨生产线及其配套设施 | 2024-2027 | 100000 | 8000 | 一、二季度完成安环评专家评审、部分建筑施工许可证等项目前期手续；第三季度进行桩基、基础施工，第四季度进行主体施工 | 7 |  | 福建中州新材料科技有限公司 |
| 4 | 安美奇铝业（中国）有限公司年产26000吨合金金属扩建建设项目 | 购置高防腐电解槽12台、反应釜2台、水洗罐1台、碱洗罐1台以及自动化部分等，建成年产300吨全氟聚醚基础油生产线 | 2024-2025 | 5600 | 2000 | 一二季度完成前期手续，三四季度开工并设备安装 | 7 |  | 安美奇铝业（中国）有限公司 |
| 5 | 福建三农新材料有限责任公司氟精细化学品二期技改 | 利用原有厂房建设生产线，配套仪表电气设备。1.氟醚系列产品4600t/a：以四氟乙烯、无水乙醇、三氟乙醇、四氟丙醇、甲醇、六氟环氧丙烷等为主要原料，经过反应和精馏等过程，生产四氟乙基乙醚2000t/a、四氟乙基四氟乙醚1000t/a、四氟乙基四氟丙基醚500t/a、四氟乙基甲醚1000t/a、全氟正丙基乙烯基醚100t/a等系列产品，产品纯度99%以上；2.碘代全氟烷系列产品35t/a：以四氟乙烯和碘为主要原材料，经过反应、精馏分离等过程，生产碘代全氟烷系列产品，产品纯度99%以上 | 2024-2025 | 5000 | 2500 | 一二季度完成前期手续，三四季度开工并设备安装 | 7 |  | 福建三农新材料有限责任公司 |
| 6 | 福建三明金氟化工科技有限公司含氟新材料及清洁生产提升项目 | 拟购置AHF中间罐、除砷塔、精馏塔釜、精馏塔、冷却器、降膜吸收塔、吸收塔、换热器、高纯水系统设备、反应釜、收集罐、配料槽、反应罐、中转槽、成品贮存池、硫酸贮存罐、液氧罐、反应罐、风机、中间贮存罐、碱洗吸收塔应釜、成品贮存罐、天然气线式热风、压缩空气换热器、过渡螺旋出料仓、尾气吸收装置、热风混合器、喷雾干燥塔以及其他相关设备设施等。 形成年产20000吨电子级氢氟酸、30吨高纯五氟化锑、60000吨聚合硫酸铁、60000吨聚氯化铝铁项目。 | 2024-2026 | 5000 | 2000 | 一、二季度完成前期工作；三季度开工；四季度基础施工； | 8 |  | 福建三明金氟化工科技有限公司 |
| 7 | 福建元福含氟精细化学品 | 建设2万吨up级电子级氢氟酸、3万吨EL级电子级氢氟酸生产线 | 2024-2026 | 30800 | 6000 | 二季度进行土建施工，三、四季度进入设备安装阶段。 |  |  | 福建元福新材料有限公司 |