附件1

2025年度省级财政国土绿化

专项资金绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目内容：我区2025年度省级财政国土绿化项目资金113.01万元，林木良种项目资金60万元，共计173.01万元。主要用于以下方面：造林绿化项目。

主要内容为：植树造林面积≥800亩，珍贵用材树种造林面积（亩）≥400，重点区位林相改善面积≥400亩，森林抚育补助面积≥1950亩，造林成活率≥85，森林抚育质量合格率≥85%，植树造林完成及时率≥90，提高森林质量，促进林分生长，森林抚育年度任务完成率=100%，社会群众对造林绿化满意度≥90%。

2.项目实施情况：植树造林面积854亩，珍贵用材树种造林面积438亩，重点区位林相改善面积416亩，森林抚育补助面积2719亩，造林成活率85%，森林抚育质量合格率≥85，植树造林完成及时率100%，提高森林质量，促进林分生长，森林抚育年度任务完成率101%，优化林分结构，社会群众对造林绿化满意度90%。

3.资金投入和使用情况：我区2025年度省级财政国土绿化资金预算113.01万元，林木良种60万元，共计173.01万元。

（二）项目绩效目标

1.成本指标2个：珍贵用材树种造林平均补助≤500元/亩，重点区域林相改善新造平均补助≤2200元/亩。

2.数量指标5个：植树造林面积≥800亩，珍贵用材树种造林面积（亩）≥400，重点区位林相改善面积≥400亩，森林抚育补助面积≥1950亩。

3.质量指标2个：造林成活率≥85，森林抚育质量合格率≥85%。

4.时效指标1个：植树造林完成及时率≥90%。

5.生态效益指标1个：提高森林质量，促进林分生长，森林抚育年度任务完成率100%。

6．满意度指标1个：社会群众对造林绿化满意度≥90。

二、绩效监控工作开展情况

（一）绩效评价对象和范围

本次绩效评价的对象为2025年度省级财政造林绿化项。

（二）绩效评价工作过程

1.前期准备。确定2025年市级财政下达我区国土绿化专项资金评价的具体项目和资金，部署绩效评价工作，明确评价目的、方法、指标体系、评价标准及各项目单位需要提供的佐证材料、财务资金等文件。

2.组织实施。本着项目谁负责谁自评的原则，开展绩效评价工作，以资金拨付文件、财务会计资料、项目实施情况文件、档案资料等为依据，收集资料、进行实地核查，对重要的基础数据资料进行分析，填写基础数据。

3.分析评价。采用因素分析法和公众评判法进行绩效自评，从项目资金管理和使用、产出指标、效益指标和实施效果等方面进行定性和定量分析，形成自评报告，并对评价结果进行反馈。

三、绩效监控指标完成情况分析

（一）项目决策情况

造林绿化项目：福建省绿化委员会印发《关于切实抓好2025年造林绿化工作的通知》（闽绿委〔2024〕4号），下达2025年植树造林任务。三明市林长办公室印发《三明市林长办公室关于切实抓好2025年造林绿化工作的通知》（明林长办〔2025〕1号）。三元区林长办公室印发《三元区林长办公室关于切实抓好2025年造林绿化工作的通知》（元林长办〔2025〕1号）及时将任务分解下达至各乡镇、街道、场（单位）。

（二）项目过程情况

1.造林绿化项目：2025年1月14日，三元区林长办公室印发《三元区林长办公室关于切实抓好2025年造林绿化工作的通知》（元林长办〔2025〕1号），及时将任务分解下达至各乡镇、街道、场（单位），明确目标任务，要求尽快将任务分解到各乡镇、街道、场（单位），并落实到山头地块，确保按时完成年度造林绿化任务。各乡镇、街道、场（单位）加强对造林绿化工作的领导，切实履行造林绿化主体责任，全面推行林长制，着力构建党政领导亲自抓。建立领导挂包责任制，主动下沉一线、靠前服务，做实技术指导，抓好造林地、劳力、资金筹措等要素落实，严格把好作业设计、细致整地、科学栽植、抚育管护等质量关，切实把科学造林落到实处，确保高质量完成年度造林绿化任务。

2.严格资金管理。严格执行资金管理办法等有关规定，严格支付审批手续、原始凭证材料。经验收合格，支付材料核实无误的及时将补助资金拨付到项目业主银行账户上，减少了资金分配的中间环节，提高透明度，切实维护林农权益。

3.做好事中监控。实行每月跟踪调度，每季度对项目的实施情况进行评价监控，及时了解项目进度及实施中出现的的问题，及时反馈，分析原因，落实整改内容和时间节点，确保完成项目建设任务和资金绩效目标。

（三）项目产出情况

植树造林面积854亩，珍贵用材树种造林面积438亩，重点区位林相改善面积416亩，森林抚育面积2719亩，造林成活率85%，森林抚育质量合格率≥85，植树造林完成及时率100%。

（四）项目效益情况

提高森林质量，促进林分生长，森林抚育年度任务完成率139.43%。

（五）满意度指标

社会群众对造林绿化满意度90%。

四、主要经验及做法、存在问题及原因分析

（一）主要经验及做法

造林绿化项目

（1）强化组织领导。三元区林业局领导高度重视，及时下发《三元区林长办公室关于切实抓好2025年造林绿化工作的通知》（元林长办〔2025〕1号）文件，采取各种措施确保完成造林绿化任务。一是将任务纳入林长制工作考核，要求各级林长将任务落实到各村、工区、林场及山头地块，确保及时完成造林绿化任务。 二是提供造林技术服务和苗木信息，抓紧开展植树造林。指导深入造林绿化生产一线，开展造林绿化技术指导、咨询服务、进度督查及质量监督等工作，并加强造林绿化调度，“五天一调度十天一汇报”的制度，确保全面高质量完成全区造林绿化任务。

（2）强化工作重点。一是重点区域林相改善。按照“树种多样化、品种乡土化、色彩季相化、配置群落化”和因地制宜、适地适树原则，开展“城乡一重山”“绿色通道”新等重点区域林相改善工作。二是珍贵树种造林。结合松材线虫病除治、林分修复，大力开展马尾松林、低产低效林优化改造，主要混交树种为檫树、闽楠、枫香、木荷、鹅掌楸、福建山樱花。三是森林质量精准提升。因地制宜采取皆伐、择(间)伐抚育等技术措施实施松林改造提升工程，积极推进森林抚育采伐，推行森林全周期经营、目标树经营、近自然经营等措施。

（3）强化要素保障。联合财政部门及时分解下达中央及省级补助资金，为造林绿化提供资金保证。动员本地劳力就近参与造林务工。

（4）强化服务指导。区林业局相关业务股室人员深入乡村开展工作调研、服务指导，并积极宣传造林绿化相关补助政策和科学绿化知识。结合科技特派服务，深入山场地块，以分片挂包的方式，从作业设计、造林施工、幼林抚育到成果验收等各个重要环节进行服务指导，确保造林成效。

（5）强化宣传发动。充分利用广播、电视、报纸以及政府网站、e三明和林业微信公众号、LED屏等，宣传造林绿化。

- 存在问题及原因分析

造林绿化：从事营造林劳动力逐年减少且老龄化严重，用工价格高，导致造林绿化成本持续上升，植树造林和森林抚育成本与补贴标准相比差距较大。且补助政策不连续，补助标准调整变动多，导致基层存在向林农宣传和承诺的补助资金无法足额兑现的情况，影响林农营造林积极性。建议提高补贴标准，缓解林农资金投入压力。

六、其他需要说明的问题

无。

附件6-1.国土绿化专项资金绩效自评表

附件 2

2025年度生态补偿资金绩效自评表报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.省级下达森林生态效益补偿补助资金341.19万元，主要包含以下两个项目：森林生态效益补偿和省级以上自然保护地林权所有者补偿这两个项目。

主要内容为：省级以上公益林(经济林和竹林)补助≤ 23（元/亩）,省级以上公益林(乔木林和其他林)补助≤23（元/亩），省级以上自然保护地林权所有者补偿标准≤3（元/亩）,实施省级以上公益林补助面积(不含武夷山国家公园、 厦门市)≥694.59（万亩）,省级以上自然保护地林权所有 者补助面积≥211.56（万亩）,全省生态公益林保有量100（%）,项目任务完成率90（%）公益林平均亩蓄积量变化≥ 100（%）,公益林林权所有者满意度≥90（%）,省级以上自 然保护地林权所有者满意度≥90（%）。

（二）项目绩效目标

1.成本指标3个：省级以上公益林（经济林和竹林）补助≤23（元/亩）,省级以上公益林（乔木林和其他林）补助 ≤23（元/亩）,省级以上自然保护地林权所有者补偿标准≤3（元/亩）。

2.数量指标2个：实施省级以上公益林补助面积（不含武夷山国家公园、厦门市）694.59（万亩）;省级以上自然 保护地林权所有者补助面积211.56（万亩）。

3.质量指标1个：全省生态公益林保有量100（%）;

4.时效指标1个：项目任务完成率90%。

5.效益指标1个：公益林平均亩蓄积量变化100%。

6.满意度指标2个：公益林林权所有者满意度90%。省级以上自然保护地林权所有者满意度90%。

二、绩效分析与结论

（一）绩效分析

抓好资金分配源头关。根据森林资源建档数据，或项目单位申报的面积及时将资金分解下达各林权单位，本着公开、透明、共享的分配原则，要求各村召开村民代表大会，表决通过分配方案，并张榜公示。

抓好资金拨付审核关。公益林补偿资金由各村召开村 民代表大会形成分配方案，报林业部门审核，财政部门审批，兑现拨付。其中：用于林权所有者分配实行“一卡通”拨付 方式，将资金及时拨付到林农提供的其本人银行账户上，减少了资金分配的中间环节；用于集体公益事业转入村集体账 户，由村集体再按村民代表大会表决的资金用途使用资金；直接管护费由林业局直接打卡或拨乡镇后支付。

做好事中监控。实行每月跟踪调度，对项目的实施情 况进行评价监控，及时了解项目进度及实施中出现的的问题，及时反馈，分析原因，落实整改内容和时间节点，确保完成项目建设任务和资金绩效目标。

（二）绩效结论

绩效评价等级好。

三、存在问题及原因分析和有关建议

问题：因林权所有者情况较为复杂，目前资金还未全部落实到位。下一步将进一步摸清林权所有者名单，将资金逐步分解到位。

建议：与林权收益相比较补偿资金差距较大，建议增加补偿力度。

附件6-2.林业生态补偿专项资金绩效自评表

附件 3

2025年度生态保护专项资金绩效自评表报告

一、基本情况

（一）项目概况

我区2025年度省级财政林业生态保护项目资金198.25万元。主要用于以下方面：自然保护地能力建设（不含国家公园、森林公园）、湿地保护修复、古树名木保护、森林步道建设、重点生态区位商品林赎买等改革、森林防火、林业有害生物防治、林业执法改革试点补助。

（二）项目绩效目标

三元区全年林业有害生物成灾面积4227亩，成灾率为2.13 ‰，控制在省、市下达的4‰以内；全年林业有害生物发生面积33696亩，防治采用生物药剂及营林措施等进行防治，防治面积 33696 亩，无公害防治达100%；完成林分改造1.73万亩，占省级下达任务1万亩的173.31%。古树名木保护片数1片，完善办案场所设施，配置执法办案装备，开展执法业务培训，继续落实和提升林业执法“一带三”模式，提升执法监管效能和规范化建设。

已采购执法记录仪6台，A4彩色打印机7台，便携式打印机7台，笔记本电脑8台（含办公软件），平板7台，会议一体机1台，碎纸机7台，执法车辆1台，执法上墙材料和普法宣传物品、执法背包办公耗材等。

组织基层行政执法人员进行业务培训1次，助力执法人员提升工作能力与业务水平；组织全局行政执法人员完成4次法律知识测验，以此营造学法用法的良好氛围，进一步巩固和提高执法人员的法律意识；开展案卷评查工作，组织基层执法人员依据《福建省行政处罚案卷评查标准》对案卷进行交叉互评，及时排查不足，推动行政执法水平提升。联合公检法和属地政府开展10起普法宣传活动，共出动宣传车两600余台次、发放宣传单等宣传物品8000余份，悬挂横幅60余条、宣传展板8块

二、绩效分析与结论

（一）绩效分析。三元区林业有害生物防治工作有序推进，基本能够在规定的时间节点内完成各项工作。对照各项指标，三元区林业有害生物防治实际完成值均超出绩效目标值，开展林业有害生物防治尤其是松材线虫病的除治，通过清理松枯死木、防治性采伐林分改造等综合措施，能预防林业有害生物的大面积发生，控制松材线虫病疫情扩散蔓延。总体评价“好”。

根据《福建省省级以上财政林业相关专项资金管理办法》及林业发展规划、年度工作重点、项目申报指南及认定标准等，我局做好项目申报工作。同时根据2025年省上下达的林业经济发展专项资金即闽财资环指〔2025〕2号文件下达的资金，并下达相应的绩效目标任务。绩效目标设置具有完整性、相关性、可测量性、合理性。

1.严格项目实施。根据购置执法相关设备设施的会议纪要，有计划地组织实施，按时完成采购任务。

2.严格项目验收。项目完工后，林业局组织相关部门、对项目建设情况及资金使用管理情况等进行检查验收，对验收不合格的不予支付补助资金，并要求建设单位限期整改。

3.严格资金管理。严格执行资金管理办法等有关规定，严格支付审批手续、原始凭证材料。经验收合格支付材料核实无误的及时将补助资金拨付到项目业主银行账户上，减少了资金分配的中间环节，提高透明度。

4.做好事中监控。实行每月跟踪调度，每季度对项目的实施情况进行评价监控，及时了解项目进度及实施中出现的问题，及时反馈，分析原因，落实整改内容和时间节点

（二）绩效结论

绩效评价等级好。

三、存在问题及原因分析和有关建议

问题：因气候异常，三元区死亡松树现象大量出现，数量剧增，除治费用与上级实际补助经费缺口较大。

附件6-3.林业生态保护专项资金绩效自评表

附件4

2025年度省级林业经济发展专项

资金绩效自评报告

2025年三元区根据《福建省财政厅、福建省林业局关于印发福建省省级以上财政林业相关专项资金管理办法的通知》（闽财规〔2024〕23号）和《福建省财政厅、福建省林业局关于提前下达2025年省级林业财政专项资金的通知》（闽财资环指〔2024〕42号）文件精神，《三元区省级新型林业经营主体标准化建设补助专项资金管理实施办法》（元林规〔2022〕1号）文件精神，我区确定了2个林下经济建设项目。现将绩效评价总结如下：

一、基本情况

（一）项目概况

我区2025年度省级财政林业经济发展项目资金408.98万元，主要用于以下4个项目：竹产业发展、林下经济利用、林业贷款贴息。

三明市三元区山岷家庭林场规划在阔叶林林下种植铁皮石斛等中药材和竹荪等食用菌项目97亩，项目投资金额为75.6万元，申请补助资金21.2万元；三明市三元区昌瑞林场毛竹和阔叶林林下种植树参项目103亩，修建便道1.5公里，项目投资金额为32.57万元，申请补助资金8.8万元。在项目资金管理上采取先建后补，由项目承担单位自筹资金建设，补助资金比例严格按照省里项目资金规定进行核补，确保项目不走样，高质量建设。

（二）项目绩效目标总体完成情况

一是三元区山岷家庭林场规划在阔叶林林下种植铁皮石斛等中药材和竹荪等食用菌项目90亩，项目投资金额为75.6万元。二是三元区昌瑞林场毛竹和阔叶林林下种植树参项目100亩，修建便道1.5公里，项目投资金额为32.57万元。2个项目都未达到验收标准，在整改中。

二、绩效自评工作开展情况

为提高林业财政专项资金使用绩效，三元区林业局组织相关人员成立了专项绩效评价小组，对省级财政专项资金的使用情况进行了绩效评价。在资金管理上，严格资金审批、使用、监督等有关财务管理制度，加强项目资金使用情况的跟踪管理，切实做到专款专用，坚决杜绝挪用、挤占或擅自改变、调整使用范围。

三、绩效自评指标完成情况分析

（一）项目决策情况。2025年林下经济建设项目先通知各乡镇、街道进行申报，然后选择适合建设的项目进行公示，公示期满后经局党组通过后组织实施项目建设。

（二）项目过程情况。督促2025年林下经济项目建设单位，及时提交项目申报书，向市局推荐省级标准化建设单位，并组织项目实施。因2个项目未达验收标准，在整改中，资金未拨付。

（三）项目效益情况。目前2025年2个林下经济建设项目均还未产生效益。

四、综合自评结论

2025年三元区林下经济绩效目标完成指标为新增林下经济基地面积303亩，县级以上林下经济示范面积达标率为100%， 林农满意度为100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法：一是加强领导，落实责任。进一步提高思想认识，根据省市的决策部署，把林业项目指定专人负责，确保目标任务的完成。二是强化督查，完善机制。及时了解各项项目的进度，并反馈级领导，为领导决策提供准确信息。三是突出重点，强化宣传。根据各个项目的业务性质，及时掌握进度并向上级主管部门报告。 四是因地制宜，科学合理实施完成项目。根据林业的项目特点，采用科学的方法确保项目的完成。五是强化服务，确保质量。不断提高服务水平和业务管理能力，对项目执行过程和资金使用管理合法、合规，项目管理制度完整、合理。

（二）存在的问题及原因分析：一是林下经济没有形成规模经营。我区林下经济主要是在杉木和毛竹林下套种中药材，由于杉木林和毛竹林大多数分到每家每户，集中连片的少，没有形成一定规模，还处在小打小闹阶段。二是林下种植的经济效益不明显。林下种植缺乏龙头企业和专业协会的引导带动，林下经济种植户没有掌握市场动态信息，在种植品种选择上存在盲目性和随意性，经济效益不明显。三是林下经济科技服务力量不足。林下经济种植主要是中药材品种，农户及林业部门对中草药的病虫害掌握了解的少，缺乏中草药病虫害诊断力量，科技服务能力和技术服务水平还不能满足实际需要。

附件6-4.林业经济发展专项资金绩效

附件5

| 2025年度省级财政预算执行情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 省级资金（2025年度） |  |  |  |  | 结余结转资金 |  |  | 其他资金 |  |  |
|  | 省级安排下达金额① | 已到位 金额② | 实际支出金额③ | 实际支出率④=③/① | 全年预计支出数 | 安排 金额① | 实际支出金额② | 实际支出率③=②/① | 安排 金额① | 实际支出金额② | 实际支出率③=②/① |
| 合计 | 1121.43 | 1121.43 | 1084.69 | 96.72% | 1084.69 | 786.98 | 786.98 | 100.00% |  |  |  |
| 1.林业生态补偿 | 341.19 | 341.19 | 341.19 | 100.00% | 341.19 | 24.87 | 24.87 | 100.00% |  |  |  |
| 森林生态效益补偿 | 306.72 | 306.72 | 306.72 | 100.00% | 306.72 |  |  |  |  |  |  |
| 省级以上自然保护地林权所有者补偿 | 34.47 | 34.47 | 34.47 | 100.00% | 34.47 | 24.87 | 24.87 | 100.00% |  |  |  |
| 2.国土绿化 | 173.01 | 173.01 | 173.01 | 100.00% | 173.01 | 273.29 | 273.29 | 100.00% |  |  |  |
| 造林绿化 | 113.01 | 113.01 | 113.01 | 100.00% | 113.01 | 125.89 | 125.89 | 100.00% |  |  |  |
| 造林绿化（零星造林） |  |  |  |  |  | 100.00 | 100.00 | 100.00% |  |  |  |
| 森林“四库”联动林相改善示范奖补资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 林木良种培育 | 60 | 60 | 60 | 100.00% | 60 | 47.40 | 47.40 | 100.00% |  |  |  |
| 种业创新与产业化工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.林业生态保护 | 198.25 | 198.25 | 191.51 | 96.60% | 191.51 | 102.60 | 102.60 | 100.00% |  |  |  |
| 自然保护地能力建设（不含国家公园、森林公园） | 51 | 51 | 51 | 100.00% | 51 | 45.00 | 45.00 | 100.00% |  |  |  |
| 湿地保护修复 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 古树名木保护 | 21 | 21 | 21 | 100.00% | 21 |  |  |  |  |  |  |
| 森林步道建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 植物园建设和管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点生态区位商品林赎买等改革 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 森林防火 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 林业有害生物防治 | 78 | 78 | 78 | 100.00% | 78 | 18.60 | 18.60 | 100.00% |  |  |  |
| 林草湿综合监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 林业执法改革试点补助 | 48.25 | 48.25 | 41.51 | 86.03% | 41.51 |  |  |  |  |  |  |
| 林长制督查考核奖励 |  |  |  |  |  | 39.00 | 39.00 | 100.00% |  |  |  |
| 国有林场事业经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 国有林场能力建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 林业信息系统改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.林业经济发展 | 408.98 | 408.98 | 378.98 | 92.66% | 378.98 | 386.22 | 386.22 | 100.00% |  |  |  |
| 竹产业发展 | 210 | 210 | 210 | 100.00% | 210 | 184.00 | 184.00 | 100.00% |  |  |  |
| 花卉产业发展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 林下经济利用 | 30 | 30 |  |  |  | 34.00 | 34.00 | 100.00% |  |  |  |
| 林业科技推广 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 县域产业发展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 林业贷款贴息 | 168.98 | 168.98 | 168.98 | 100.00% | 168.98 | 168.22 | 168.22 | 100.00% |  |  |  |
| 林业改革试点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.部门业务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 专项业务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 基本业务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附件6-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项资金绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2025年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项名称 |  |  | 国土绿化专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 福建省林业局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金(万元)（10%） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率（%） |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 173.01 |  | 173.01 |  |  |  |  |  | 173.01 |  |  | 10 |  |  | 10%% |  |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体 目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效 指标 |  | 一级 指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  | 年度指标值(请换成本地区目标值） |  |  |  | 实际完成值 |  |  | 指标分值 |  | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标（10%） | 经济成本指标 |  | 重点区域林相改善新造平均补助(元/亩) |  |  |  |  |  |  | ≤2200 |  |  |  | 2000 |  |  | 5 |  | 5 | 按照省级补助标准执行 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 珍贵用材树种造林平均补助(元/亩) |  |  |  |  |  |  | ≤550 |  |  |  | 550 |  |  | 5 |  | 5 | 按照省级补助标准执行 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 油茶（新造）平均补助(元/亩) |  |  |  |  |  |  | ≤1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 产出指标（40%） | 数量指标 |  | 重点区域林相改善面积（亩） |  |  |  |  |  |  | ≥400 |  |  |  | 416 |  |  | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 珍贵用材树种造林面积（亩） |  |  |  |  |  |  | ≥400 |  |  |  | 438 |  |  | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 建设管理省级林木种子基地（处） |  |  |  |  |  |  | ≥21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 省级“互联网+全民义务植树”尽责点个数（个） |  |  |  |  |  |  | ≥9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 油茶发展面积（万亩） |  |  |  |  |  |  | ≥360 |  |  |  | 0 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 森林抚育补助面积（万亩） |  |  |  |  |  |  | ≥1950 |  |  |  | 5588 |  |  | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 种业创新育成品种（个） |  |  |  |  |  |  | ≥19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 优良苗木培育数量（万株） |  |  |  |  |  |  | ≥800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 续建保障性苗圃（处） |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 造林成活率（%） |  |  |  |  |  |  | ≥85 |  |  |  | 85 |  |  | 5 |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 森林抚育质量合格率（%） |  |  |  |  |  |  | ≥85 |  |  |  | 85% |  |  | 5 |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 年度培育的苗木质量（%） |  |  |  |  |  |  | ≥80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  | 当年度任务完成率（%） |  |  |  |  |  |  | ≥90 |  |  |  | 100% |  |  | 5 |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 效益指标（30%） | 经济效益指标 |  | 苗木产值（元/亩） |  |  |  |  |  |  | ≥13000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 是否明显提高森林质量（%） |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 30 |  | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 满意度指标（10%） | 服务对象满意度指标 |  | 社会公众满意度（%） |  |  |  |  |  |  | ≥90 |  |  |  | 90% |  |  | 10 |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 经营主体满意度（%） |  |  |  |  |  |  | ≥90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分值、评价总分 (S) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  |  | ■优（S≧90） □良（90>S≧80） □中（80>S≧60） □差（60>S） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注:1.该表格上报时请勿删减指标，各地各单位自评材料可根据实际增加指标。2.分值设置：项目资金支出情况为100×10%；产出指标分值为100×40%；成本指标分值为100×10%；效益指标分值为100×30%；满意度指标分值为100×10%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件6-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项资金绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2025年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项名称 |  |  |  | 林业生态补偿专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  | 福建省林业局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金(万元)（10%） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  | 分值 |  | 执行率（%） |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |
|  | 年度资金总额 |  |  | 341.19 |  | 341.19 |  |  |  |  | 341.19 |  |  |  |  |  | 100.00% |  |  |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  |  | 年度指标值(请换成本地区目标值） |  |  |  |  | 实际完成值 |  | 指标分值 |  |  | 自评得分 |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |
|  | 成本指标（10%） |  | 经济成本指标 | 省级以上公益林（经济林和竹林）补助（元/亩） |  |  |  |  |  | ≤22 |  |  |  |  | 22 |  | 2.5 |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 省级以上公益林（乔木林和其他林）补助（元/亩） |  |  |  |  |  | ≤23 |  |  |  |  | 23 |  | 2.5 |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 省级以上自然保护地林权所有者补偿标准（元/亩） |  |  |  |  |  | ≤3 |  |  |  |  | 3 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标（40%） |  | 数量指标 | 实施省级以上公益林补助面积（不含武夷山国家公园、厦门市）（万亩） |  |  |  |  |  | 27.17 |  |  |  |  | 27.17 |  | 10.00 |  |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 省级以上自然保护地林权所有者补助面积（万亩） |  |  |  |  |  | 11.49 |  |  |  |  | 11.49 |  | 10.00 |  |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 全省生态公益林保有量（%） |  |  |  |  |  | ≥100 |  |  |  |  | 100 |  | 10.00 |  |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 项目任务完成率（%） |  |  |  |  |  | ≥90 |  |  |  |  | 100% |  | 10.00 |  |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标（30%） |  | 生态效益指标 | 公益林平均亩蓄积量变化（%） |  |  |  |  |  | ≥100 |  |  |  |  | 100% |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标（10%） |  | 服务对象满意度指标 | 公益林林权所有者满意度（%） |  |  |  |  |  | ≥90 |  |  |  |  | 90% |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 省级以上自然保护地林权所有者满意度（%） |  |  |  |  |  | ≥90 |  |  |  |  | 90% |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分值、评价总分 (S) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  |  | ■优（S≧90） □良（90>S≧80） □中（80>S≧60） □差（60>S） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注:1.该表格上报时请勿删减指标，各地各单位自评材料可根据实际增加指标。2.分值设置：项目资金支出情况为100×10%；产出指标分值为100×40%；成本指标分值为100×10%；效益指标分值为100×30%；满意度指标分值为100×10%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附件6-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项资金绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2025年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项名称 |  |  |  |  |  | 林业生态保护专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  | 福建省林业局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金(万元)（10%） |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率（%） |  |  |  | 得分 |  |  |
|  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 198.25 |  | 198.25 |  |  |  | 191.51 |  | 10 |  | 96.60% |  |  |  | 9.60 |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效 指标 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  | 年度指标值(请换成本地区目标值） |  |  |  | 实际完成值 |  | 指标分值 |  | 自评得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  |  | 成本指标（10%） |  | 经济成本指标 |  | 森林步道新建每公里补助标准（万元） |  |  |  | ≤15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 资金投入控制率（%） |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 产出指标（40%） |  | 数量指标 |  | 完成重点生态区位商品林赎买等改革面积（万亩） |  |  |  | ≥1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 古树名木保护株数（株） |  |  |  | ≥40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 古树名木保护片数（片） |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 林业消防火队伍建设数量（支） |  |  |  | ≥8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 建设森林步道长度（公里） |  |  |  | ≥30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 福州植物园景区管护面积（万亩） |  |  |  | ≥8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 自然保护地开展能力建设和实施单位数量（个） |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 宣教监测设施建设（个） |  |  |  | ≥7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 改造提升县级林业行政执法能力单位个数（个） |  |  |  | 》1 |  |  |  | 1 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 自然保护地开展调查监测及智慧化建设的数量（个） |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 自然保护地（含世界地质公园）开展宣教设施改造提升的数量（个） |  |  |  | ≥8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 松材线虫病疫情监测普查（万亩） |  |  |  | ≥17 |  |  |  | 17.7 |  | 10 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 松林除治性采伐（万亩） |  |  |  | ≥0.5 |  |  |  | 0.504 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 验收合格率（%） |  |  |  | ≥90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 林业有害生物无公害防治率（%） |  |  |  | ≥85 |  |  |  | 100% |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 森林火灾受害率（‰） |  |  |  | ≤0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 古树名木成活率（%） |  |  |  | ≥80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 项目任务完成率（%） |  |  |  | ≥90 |  |  |  | 100 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 效益指标（30%） |  | 经济效益指标 |  | 重点生态区商品林赎买林农收入增加（元/亩） |  |  |  | ≥800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 是否带动当地林业经济发展 |  |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  | 30 |  | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益指标 |  | 自然保护地宣教中心（自然教育场所）对外开放比例（%） |  |  |  | ≥95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 满意度指标（10%） |  | 服务对象满意度指标 |  | 社会公众满意度（%） |  |  |  | ≥90 |  |  |  | 90% |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 林农满意度（%） |  |  |  | ≥90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分值、评价总分 (S) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.6 |  |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  |  |  | ■优（S≧90） □良（90>S≧80） □中（80>S≧60） □差（60>S） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注:1.该表格上报时请勿删减指标，各地各单位自评材料可根据实际增加指标。2.分值设置：项目资金支出情况为100×10%；产出指标分值为100×40%；成本指标分值为100×10%；效益指标分值为100×30%；满意度指标分值为100×10%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件6-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项资金绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2025年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项名称 |  |  |  | 林业经济发展专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  | 福建省林业局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金(万元)（10%） |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率（%） |  |  |  | 得分 |  |  |
|  | 年度资金总额 |  |  | 408.98 |  |  | 408.98 |  |  |  | 378.98 |  | 10 |  | 92.66% |  |  |  | 9.26 |  |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  | 年度指标值(请换成本地区目标值） |  |  |  | 实际完成值 |  | 指标分值 |  | 自评得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 成本指标（10%） |  | 经济成本指标 |  | 资金投入控制率（%） |  |  |  | ≤100 |  |  |  | 92.66 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 产出指标（40%） |  | 数量指标 |  | 竹产业新技术（个） |  |  |  | ≥4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 林业种苗科技攻关项目选择优良材料（个） |  |  |  | ≥30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 竹产业新产品（个） |  |  |  | ≥4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 实施林业科研项目数量（个） |  |  |  | ≥48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 推广先进、成熟、实用技术及科技成果数量（个） |  |  |  | ≥20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 新建花卉温室大棚面积(万㎡) |  |  |  | ≥15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | “三多”改革试点任务开展数量(项) |  |  |  | ≥462 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | “三多”改革典型案例推广数量（个） |  |  |  | ≥20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 贴息项目贷款金额(亿元) |  |  |  | 2.07 |  |  |  | 2.07 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 检测食用林产品及其产地土壤批次(批次) |  |  |  | ≥800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 全省新增林下经济基地面积(万亩) |  |  |  | 0.03 |  |  |  | 0.0303 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 竹山机耕道建设(公里) |  |  |  | 100 |  |  |  | 120 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 丰产竹林基地建设面积(万亩) |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 验收合格率（%） |  |  |  | ≥90 |  |  |  | 100% |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  | 项目任务完成率（%） |  |  |  | ≥90 |  |  |  | 100% |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 科研、推广项目当年度项目开工率（%） |  |  |  | ≥80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标（30%） |  | 社会效益指标 |  | 推广项目完成培训人数(人) |  |  |  | ≥600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 受益花卉企业数（个） |  |  |  | ≥20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 是否带动当地林业经济发展 |  |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  | 30 |  | 30 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标（10%） |  | 服务对象满意度指标 |  | 林农满意度（%） |  |  |  | ≥90 |  |  |  | 90% |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 林业研究、推广项目参与人员满意度（%） |  |  |  | ≥90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 经营主体满意度（%） |  |  |  | ≥90 |  |  |  | 90% |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
| 总分值、评价总分 (S) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.26 |  |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  |  | ■优（S≧90） □良（90>S≧80） □中（80>S≧60） □差（60>S） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注:1.该表格上报时请勿删减指标，各地各单位自评材料可根据实际增加指标。2.分值设置：项目资金支出情况为100×10%；产出指标分值为100×40%；成本指标分值为100×10%；效益指标分值为100×30%；满意度指标分值为100×10%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三明市三元区林业局办公室            2026年5月26日印发